**ZAŁĄCZNIK nr 2 do IWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**TEMAT:** **„**Odbiór płyt azbestowych z terenu ZUT - Ośrodka Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi w Lipniku, ul Lipowa 37, gmina Stargard i ich przekazanie do miejsca unieszkodliwienia**”**

1. **LOKALIZACJA ODPADÓW**

Odpady płyt azbestowych, których dotyczy zamówienie składowane są **na terenie ZUT – Ośrodka Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi,** Lipnik, ul Lipowa 37, gmina Stargard.

1. **ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na:
3. odbiorze od **Zamawiającego,** opakowaniu i załadunku na środek transportu odpadu płyt azbestowych znajdujących się na terenie, o którym mowa powyżej,
4. oczyszczeniu terenu, o którym mowa powyżej, z pyłu azbestowego,
5. transporcie odebranego od **Zamawiającego** odpadu do miejsca jego unieszkodliwienia,
6. przekazaniu, w celu unieszkodliwienia, odpadu płyt azbestowych odebranych od **Zamawiającego,** podmiotowi posiadającemu wymagane przepisami prawa zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, tj. **EKO-MYŚL Sp. z o.o., Dalsze 36,
74-300 Myślibórz.**
7. **Wykonawca** zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa i na zasadach w tych przepisach określonych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, normami i Specyfikacją techniczną wykonania usługi, zawartą z Zamawiającym umową i przy zachowaniu staranności wymaganej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
8. **OPIS CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, **Wykonawca** wykona następujące czynności:

A. **Przed przystąpieniem do realizacji usługi**:

1. zgłosi zamiar wykonania prac objętych niniejszą umową, właściwemu:
2. okręgowemu inspektorowi pracy;
3. państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

w obu przypadkach w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm).

1. przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty ten fakt potwierdzające,
2. wykona dokumentację fotograficzną odpadu płyt azbestowych znajdujących się na terenie nieruchomości przed rozpoczęciem prac.

B. **Na etapie realizacji usługi :**

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest; w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

1. zapewnienia nadzoru osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanej usługi, posiadającej stosowne uprawnienia,
2. właściwego oznakowania terenu prac,
3. stosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia,
4. zapewnienia pracownikom środków ochrony własnej,
5. po opakowaniu odpadu – sporządzenia dokumentacji fotograficznej,
6. przed załadunkiem - zważenia odpadu płyt azbestowych przy użyciu legalizowanej wagi, w obecności Zamawiającego i wpisania jego masy (Mg) do Karty Przekazania Odpadu,
7. zapewnienia transportu odpadów azbestowych w warunkach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
8. przekazania odpadu płyt azbestowych podmiotowi posiadającemu zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów, tj. **EKO-MYŚL Sp. z o.o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz** i potwierdzenia faktu przekazania w Karcie Przekazania Odpadu,
9. uiszczenia podmiotowi, o którym mowa w pkt III .B. 8 zapłaty za unieszkodliwienie przejętej od Zamawiającego masy odpadu,
10. sporządzenia dokumentacji fotograficznej po wywiezieniu odpadu z terenu, o którym mowa w pkt I oraz po oczyszczeniu tego terenu z pyłu azbestowego.
11. **PRZEKAZANIE TERENU**

Zamawiający przekaże **Wykonawcy** teren do wykonania usługi - protokolarnie w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

1. **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Przy wykonywaniu usługi powinna być zatrudnion~~a~~ osoba, która posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

1. **ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI**

Usługa podlega końcowemu protokolarnemu odbiorowi. Odbiór usługi nastąpi po jej wykonaniu, zgodnie z warunkami umowy. Odbiór usługi zostanie dokonany komisyjnie.