znak sprawy 1/ZO/ATT-20/11						Szczecin, dnia 15.12.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH

NA ROZBIÓRCE BUDYNKU GOSPODARCZEGO (SZOPY NARZĘDZIOWEJ)

W OŚRODKU SZKOLENIOWO-BADAWCZYM W OSTOI GMINA KOŁBASKOWEO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Kosztorys nakładczy w PDF

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Dokumentacja zdjęciowa

Załącznik nr 5	Mapa dz. 5-40, 5-50

I.		Nazwa oraz adres Zamawiającego;

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia;

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka budynku gospodarczego (szopy narzędziowej ) w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w  Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi gmina Kołbaskowo.

Zakres robót obejmuje Rozbiórka budynku gospodarczego (szopy narzędziowej ) w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w  Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi gmina Kołbaskowo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót: 30 dni od podpisania umowy,

Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Opis sposobu obliczenia ceny;

Wykonawca w oparciu o kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych IWZ, o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszych IWZ, Dokumentacji zdjęciową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszych IWZ budynku przeznaczonego do rozbiórki opracuje uproszczony kosztorys ofertowy z podaniem stawki roboczogodziny netto oraz wielkości narzutów kosztów pośrednich i zysku. Zamawiający dopuszcza w przedmiarach zmianę podstawy wyceny robót z zachowaniem opisu technologii robót, jednostek miary i ich ilości.

- Wynagrodzenie wykonawcy:

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego , uwzględniającego ceny robocizny (R) , materiału (M) i użytego sprzętu (S) ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót .

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest.

Inspektor Nadzoru robót budowlanych – Stanisław Chmurzyński tel. (91) 449 48 92

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem „Rozbiórka budynku gospodarczego (szopy narzędziowej ) w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Ostoi gmina Kołbaskowo” zawierającą (formularz ofertowy wraz kosztorysem ofertowym wskazanymi w niniejszej IWZ) składać należy w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48,

Sekretariat pokój 420, w terminie do dnia 05.01.2012r. do godziny 1000,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2012r w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pok. 430 o godzinie 1030.