Sprawa nr: ATT-231-…..-20/11

UMOWA NR …../ATT-…../11

zawarta  w dniu 23.11.2011r. w Szczecinie, pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  NIP 852-254-50-56,

Regon 320588161,

reprezentowanym  przez:

1.  Kanclerza                                              -   mgr inż. Jarosława  POTACZKA

2.  Kwestora                                               -   mgr        Edwarda  ZAWADZKIEGO

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną  dalej  WYKONAWCĄ.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Rozbiórkę budynku gospodarczego (szopy narzędziowej ) w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w  Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi gmina Kołbaskowo, zwaną dalej „ przedmiotem umowy”.

2.  Zakres rzeczowy robót i niezbędne materiały, ich ilość i jakość jest zawarty w sprawdzonej  przez

Zamawiającego ofercie   Wykonawcy, która stanowi integralną cześć umowy.

3.  Wykonawca stwierdza, że  przedstawiony w ust. 2 zakres robót pozwala na prawidłowe

wykonanie   przedmiotu umowy.                                                                                                                                                4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2

osobiście,  bez podzlecania jego części innym Wykonawcom.

§ 2

1.  Przekazanie placu budowy nastąpi  w terminie 10 dni kalendarzowych, z wyłączeniem niedziel

oraz  świąt i innych dni wolnych od pracy, od zawarcia umowy przez strony.

2.  Termin wykonania robót objętych niniejszą  umową ustala się 30 dni od podpisania umowy.

3.   Przez wykonanie robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się zarówno wykonanie robót

budowlanych, jak  i dostarczenie dokumentacji o jakiej mowa w  § 6 ust. 1 umowy.

§ 3

1.  Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru), Wykonawca obowiązany jest okazać

w stosunku  do wskazanych materiałów: certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub aprobatę

techniczną.

2.  Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, przedkładając świadectwa jakości, dowody zakupu,

że materiały są w I-szej klasie jakości lub gatunku.

§ 4

1. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie na swój koszt utrzymywał teren budowy w stanie

wolnym od  przeszkód  komunikacyjnych oraz będzie usuwał materiały, odpady i śmieci oraz

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu oraz

poza  jego  terenem – dotyczy  to  w szczególności  miejsca  składania  odpadów  powstających w

wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  mienie  Zamawiającego  znajdujące  się  w

pomieszczeniach i na terenie, gdzie prowadzone są roboty i odpowiada w całości za jego utratę, zniszczenie  lub uszkodzenie.

4. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji zamówienia energie elektryczną i wodę w sposób

ustalony  protokóle przekazania placu budowy.

§ 5

- Przedstawicielami  Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową są:

a)   inspektorzy nadzoru:

-  robót budowlanych                 -   …………………..

b)  przedstawiciel użytkownika     -  mgr Patrycja Rogalska – dyrektor ośrodka

- Przedstawicielem Wykonawcy do robót objętych umową  jest  kierownik budowy  ………………………  upr. bud. nr  …………………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy. Strona, która dokonała zmiany powinna jednak poinformować o tym drugą stronę na piśmie. W przypadku niedokonania powyższego obowiązku, wszelkie kierowane oświadczenia do osób dotychczas wskazanych, pozostają w mocy.

§ 6

1.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu na piśmie o zakończeniu robót. Do  pisemnego zgłoszenia

zakończenia robót  Wykonawca załączy:

- certyfikaty  zgodności z Polską  Normą lub aprobaty techniczne, dopuszczenia oraz atesty   na wbudowane  materiały,

- protokóły badań i sprawdzeń (sanitarnych, elektrycznych i innych niezbędnych ),

- dokumentacje powykonawczą,

- Inne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

2. Zamawiający rozpocznie odbiór  przedmiotu umowy w terminie 10 dni  kalendarzowych od daty

zgłoszenia zakończenia  robót z uwzględnieniem warunków określonych  w § 6 ust. 1.

3.   Jeżeli  w  toku czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady, to Zamawiającemu  przysługują

następujące  uprawnienia:

3.1.   jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  może  odmówić odbioru końcowego do  czasu

usunięcia  wad, sporządzając w tym zakresie protokół odbioru wstępnego i  wyznaczając termin

ich usunięcia, zachowując prawo do naliczenia kar umownych wg § 11 ust. 1,o  ile termin

usunięcia wad przekroczy termin ich usunięcia wyznaczony przy odbiorze wstępnym;

3.2.   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

3.2.1.jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może

przyjąć przedmiot odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

3.2.2.jeżeli  uniemożliwiają one użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może od

umowy odstąpić  bądź nie odstępując od umowy  i  zachowując  prawo do kar umownych,  może

żądać wykonania przedmiotu  umowy  po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania.

4.    Wykonawca  nie  może  odmówić usunięcia wad bez względu na  wysokość  związanych  z  tym

kosztów.

5.    Strony  postanawiają, że  z  czynności  odbioru  zostanie spisany protokół i podpisany  w  dniu

zakończenia odbioru.

§ 7

- Niniejszym strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy:  …………………zł brutto tj. wraz   z   obowiązującym podatkiem VAT (słownie:………………………………………….brutto ).

- Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonane  roboty  ustala  się  jako  kosztorysowe,  na  podstawie  sprawdzonych  przez  Inspektorów Nadzoru kosztorysów  powykonawczych, uwzględniających ceny robocizny (R),  wbudowanego  materiału (M)  i  użytego  sprzętu (S) ujęte w  kosztorysie  ofertowym Wykonawcy  oraz  ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Strony ustalają, że Wykonawca wykona z należytą starannością, a Zamawiający odbierze wykonane roboty jednorazowo , po pisemnym zgłoszeniu  Wykonawcy o zakończeniu robót.

#### Strony ustalają, że Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie jednej faktury

#### końcowej, po spisaniu bezusterkowego protokółu odbioru robót i sprawdzeniu kosztorysu

#### powykonawczego dla każdego  zadania.

- Zamawiający zobowiązuje  się do zapłaty wynagrodzenia  w terminie 21 dni  od daty otrzymania

prawidłowo  wystawionej faktury i protokółu odbioru robót. Podstawę do zapłaty faktury stanowi bezusterkowy protokół   odbioru robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca  oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem

NIP:  …………………………….

- Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  VAT  zarejestrowanym  pod  numerem

NIP:  852-254-50-56.

- Zapłata należności za całość prac wymienionych w  § 1 ust. 1  nastąpi przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia

rachunku Zamawiającego.

§ 8

1.  Minimalny termin udzielonej gwarancji na roboty ogólnobudowlane (wraz z wbudowanymi materiałami) nie może być krótszy niż  36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

2. Wykonawca  zobowiązany jest wykonać naprawę w terminie nie dłuższym niż 2 dni, licząc od chwili zgłoszenia o wadzie, chyba że w uzasadnionych przypadkach strony wyznaczą inny termin.

§  9

1.   Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  w zakresie ochrony mienia Wykonawcy.

2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  w  zakresie bhp i ochrony p.poż.

obowiązujących  u  Zamawiającego.

2.1. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, przekaże do Działu Technicznego Zamawiającego

wykaz wszystkich  pracowników wykonujących przedmiot zamówienia.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa

i  ochrony zdrowia  podczas  pracy na  terenie Zamawiającego wszystkim pracownikom

wykonującym  przedmiot  zamówienia i dostarczenie do Działu Technicznego Zamawiającego

pisemnego potwierdzenia przez  pracowników uzyskania tej informacji przed rozpoczęciem prac

Jako  koordynatora sprawującego nadzór nad  bezpieczeństwem  pracy wszystkich  pracowników

zatrudnionych  w tym  samym  miejscu ( zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) strony wyznaczają

…………………………………..

3.   Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy,

zapewnienie warunków  bezpieczeństwa pracy, metody organizacyjno-techniczne stosowane na

placu budowy.

§ 10

Strony postanawiają, iż:

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie do  31.03.2012 r., jeżeli:

a)   Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy, przy czym prawo to przysługuje po upływie 21 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,

b)   Zamawiający ogłosił likwidację.

- Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do 31.03.2012 w następujących przypadkach:

- wystąpi  opóźnienie  realizacji  robót  w stosunku do  terminu  końcowego o  50% umownej wartości robót,

- Wobec Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie naprawcze lub otworzona zostanie jego likwidacja,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową.

§ 11

Strony zastrzegają możliwość stosowania następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego

w  § 2 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto  za  każdy dzień zwłoki,

b)   za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy odbiorze i  w  okresie  gwarancji  w

wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto za każdy dzień zwłoki

liczony od  upływu  terminu, o którym mowa w § 8 ust.  2

c)    za odstąpienie  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  od Wykonawcy -

w  wysokości 10% wynagrodzenia  określonego  w  § 7 ust. 1 brutto,

d)    za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego -

w  wysokości 10%  wynagrodzenia  określonego  w  § 7 ust. 1 brutto,

- Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne: za odstąpienie od umowy przez

Zamawiającego z jego winy -  w wysokości 10%  wynagrodzenia określonego w  § 7 ust.1

brutto, za  wyjątkiem przypadków  określonych  w art. 145 PZP.

3.  Ustala się, że  niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych

wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

4.   Wymagalność kar umownych następuje z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  będą  odbywały się w formie  aneksów sporządzonych na

piśmie za zgodą obydwu stron umowy, pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie  spory  mogące  powstać  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez właściwy sąd  w Szczecinie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: