Szczecin, dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

1. Zadaszenia rowerowego przyległego do wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy obiekcie CBIMO przy ul. Klemensa Janickiego nr 35 w Szczecinie, bez ścian tylnych i bocznych, 
o konstrukcji stalowej, z dachem z blachy trapezowej, z elementami stalowymi ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo w kolorze szarym z odprowadzeniem wody podziemnym, poprzez tylne podpory lub poprzez rzygacze, z zabetonowaniem czterech słupów.

2. Stojaka rowerowego z poprzeczką (5 szt.) wykonanego z płaskiej stali zabetonowanego, ocynkowanego ogniowo i malowany proszkowo.

Szczegółowy opis prac został przedstawiony w przedmiarze, który stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia oraz na załączonych rysunkach i schematach.

Uwaga! Przedmiar oraz załączone rysunki i schematy mają charakter pomocniczy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia w oparciu o elementy prefabrykowane lub wg indywidualnego zamówienia. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej planowanego miejsca montażu zadaszenia wraz ze stojakami rowerowymi.

Prace polegające na wykonaniu zadaszenia rowerowego wraz ze stojakami należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką i prawem budowlanym.

Istotne warunki zamówienia:

1. Termin realizacji całego zamówienia nie później niż do 21 dni od udzielenia zlecenia.

2. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Klemensa Janickiego nr 35 w Szczecinie, obiekt CBIMO.

3. Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w ciągu do 7 dni od podpisania protokołu odbioru.

4. Oferowana kwota brutto wynagrodzenia ryczałtowego musi obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. zakup materiałów, wykonanie 
w niezbędnym zakresie robót i prac ziemnych, dojazdu specjalistycznego sprzętu itp.

5 Okres gwarancji na wykonane roboty 24 miesiące.

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, Aleja Piastów 
Nr 17, Budynek Rektoratu, I piętro, pok. 119 do dnia 04.09.2012 r. do godz. 15.00 r. 
w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e - mail: marcin.winiarczyk@zut.edu.pl, 
tel. (91) 449 – 46- 41, tel. kom. 796-46-12-13.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która będzie zawierać najniższą cenę brutto za realizację zamówienia w pełnym zakresie.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej
 nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.”