Znak Sprawy ATT /231-526/6/13               		            Szczecin, dnia 10.05.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19 /2013

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

„Wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie części trzech rurociągów ciepłowniczych  w piwnicy  budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

przy ul. Słowackiego 17, w Szczecinie”

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Specyfikacja wykonania i odbioru robót

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie części trzech rurociągów ciepłowniczych  ( dwóch o średnicy 40mm oraz jednego o średnicy 65mm) w piwnicy  budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  przy ul. Słowackiego 17, w Szczecinie obiekcie będącym w zasobach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wizja lokalna z udziałem kierownika obiektów i inspektora  odbędzie się w holu budynku  głównego Wydziału  dnia 13.05.2013 godz 900 –  kierownik  obiektu –Justyna Kowalczykiewicz,; konserwator. Z. Kiszka tel. 783 – 501-009

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: 14 dni od daty podpisania zlecenia.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektorów Nadzoru kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym zawierającym obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.

- Warunki płatności :

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu odbioru robót  w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego 
w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji:

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Zastępca Kierownika Działu Technicznego  	- inż. Henryk Lizakowski

e-mail: henryk.lizakowski@zut.edu.pl

- Kierownik obiektu WKŚiR  	 - mgr Justyna Kowalczykiewicz

e-mail: justyna.kowalczykiewicz@zut.edu.pl ; Tel. 91 449 62 03

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie trzech rurociągów ciepłowniczych  w piwnicy  budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  przy ul. Słowackiego 17, w Szczecinie”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowy kosztorys ofertowy, w którym obowiązkowo należy podać ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), wysokości narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z). Do szczegółowego kosztorysu ofertowego należy dołączyć pełne zestawienie materiałów z podaniem ilości, cen jednostkowych i wartości poszczególnych materiałów.należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 15.05.2013r. do godziny 1000,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2013r w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 430 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.