Znak Sprawy ATT /231-1071/23/13               		           Szczecin, dnia 19.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2013

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

„Wykonanie remontu ogrodzenia Domu  Studenckiego ARKONA przy ul. Chopina 61, obiekcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.	Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 3.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie remontu ogrodzenia Domu  Studenckiego ARKONA przy ul. Chopina 61, obiekcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ)

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: 45 dni od daty podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektorów Nadzoru kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym zawierającym obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.

- Warunki płatności :

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji:

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

IX.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Inspektor nadzoru robót  budowlanych		- Tomasz Jackowski

e-mail: tomasz.jackowskii@zut.edu.pl

- Specjalista ds. kosztorysowania			- Wojciech Borkowski

e-mail: wojciech.borkowki@zut.edu.pl

X.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„„Wykonanie remontu ogrodzenia Domu  Studenckiego ARKONA przy ul. Chopina 61, obiekcie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 27.09.2013 r. do godziny 1100,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2013 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1130.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.