70-310 Szczecin, al. Piastów 17

Szczecin, dnia 04.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
ZP/WNOŻiR/KHIiBR/17/2013
na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 7 tarlisk
 na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr umowy 00010-61720-OR1600006/12

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

(pliki do pobrania):

Załącznik nr 1		Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 		Założenia projektowe – opis

Załącznik nr 3 		Lokalizacja tarlisk – mapy

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (przetargu ofertowego) przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty  14 000,00 euro  (netto), wyłączonego ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701  - 704

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siedmiu  tarlisk na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Nr umowy 00010-61720-OR1600006/12, obejmującej:

  - Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych,

  - Opracowanie dotyczące hydrauliki i hydrologii  w każdej ze wskazanych lokalizacji

  - Opracowanie operatu wodno-prawnego

  - Opracowanie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót

  - Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego

  - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

  - Wniesienie opłat urzędowych, dokonanie stosownych uzgodnień wraz z ich aktualizacją, pozyskanie decyzji dot. budowy tarlisk we wskazanych lokalizacjach

  - Nadzór autorski nad wykonaniem projektu

| Powierzchnia łącznie (m2): | Głębokość w m | Objętość w m3 łącznie: |
| --- | --- | --- |
| 2300 | 0,4 | 920 |
| I rok -2013 |  | Powierzchnie: | 540 |
| Dorzecze Iny | 2 | 160 | 320 |
| Gowienica | 1 | 110 | 110 |
| Wołczenica | 1 | 110 | 110 |
| II rok - 2014 |  |  | 380 |
| Ina | 1 | 160 | 160 |
| Gowienica | 1 | 110 | 110 |
| Wołczenica | 1 | 110 | 110 |

Pomocną informację,  dotyczącą zakresu przedmiotowego niniejszego zapytania ofertowego zawierają załączniki Nr 2 i 3  (w postaci odrębnych plików)

Harmonogram prac:

Etap I

wrzesień 2012  – sierpień 2013

- Wybranie optymalnych miejsc do budowy tarlisk w rzece;

- Przygotowywanie dokumentacji i procedur przetargowych na budowę 4 naturalnych tarlisk: 2 w dorzeczu Iny (w Stawęcince i Reczycy)  i 1 – w Gowienicy,  1 -  w Wołczenicy;

Etap II

wrzesień 2013 – sierpień 2014

- Ustalenie na podstawie wyników oceny środowiskowej miejsc, w których podjęta zostanie budowa tarlisk (budowa 3 tarlisk:   1 - Ina (Recz), 1 - w Gowienicy i 1- w Wołczenicy);

Zamawiający informuje, że dysponuje stosownymi uzgodnieniami w zakresie udostępnienia obwodów rybackich  w  miejscach przewidywanej budowy tarlisk z:

- Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie,

- Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

  - Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania dla zainteresowanych wykonawstwem tego zamówienia wizji lokalnej w każdej wskazanej powyżej lokalizacji tarlisk. Czynność ta może odbyć się indywidualnie przez zainteresowanych.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, najpóźniej przed upływem dwóch dni od terminu wyznaczonego do składania ofert, udzielane będą dodatkowe wyjaśnienia, udostępniane jednocześnie na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-ponizej-14-tysiecy-euro.html

z  uwzględnieniem pkt. 11.

  - Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania kompletnego projektu (w zakresie 7 tarlisk)   ustala się na dzień 
29 marca 2013 r.

- Opis sposobu obliczenia ceny

W ramach ceny oferty należy podać całkowitą cenę za wykonanie pełnego zakresu przedmiotowego, wskazanego w  pkt. 3 (jak wyżej), zgodnie z  art. 3.ust.1 pkt. 1)  ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach  (z późniejszymi zmianami) oraz załączonym wzorem formularza oferty – zał. nr 1 do  niniejszego  zapytania ofertowego (przetargu pisemnego).  
W zakresie nadzoru autorskiego  w cenie oferty należy uwzględnić  co najmniej  7 pobytów projektanta w miejscach  budowy tarlisk przez okres  wykonania (jak w pkt. 3 - harmonogram) – tj. w latach 2013-2014. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie będzie obowiązywać  do czasu zakończenia robót  (wybudowania 7 tarlisk).

- Kryteria wyboru ofert

Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią  zapytania ofertowego (przetargu) w rozumieniu art. 701 par. 4 Kodeksu Cywilnego.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (jako wynik błędnej operacji matematycznej), pod warunkiem, że oferta  uwzględnia pełny zakres przedmiotowy przetargu ofertowego (jest zgodna ze jej specyfikacją).

Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym specyfikacji lub złożone przez osoby nie spełniające warunku wiedzy i doświadczenia, a także złożone po terminie nie będą przedmiotem oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie uwzględnione kryterium:

Cena oferty (C) – waga kryterium 100 %

gdzie podaną wyżej wagą  procentową jest waga punktowa według zasady:

jeden % = jeden pkt

Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):

Kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) –  oferta z najniższą ceną brutto albo jej ewentualna korekta dokonana w trybie i na warunkach określonych powyżej uzyska  100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C  =  --------------------------------------------------------------   x 100

cena  oferty badanej

Oferta  ważna z najniższą ceną uzyska  najwyższą  liczbie punktów  i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert  uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w nowym wyznaczonym terminie.  Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa jak uprzednio złożona.

8. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, rozumianych jako niekompletne.

9. Warunki uczestnictwa stawiane wykonawcom.

W niniejszym postępowaniu oferty mogą złożyć  osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe, polegające posiadaniu uprawnień rzeczoznawcy lub projektanta i wykonały w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy projekty w zakresie gospodarki wodnej lub rybołówstwa, o wartości co najmniej 20.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) każdy. W celu udokumentowania spełnienia tego warunku wraz z ofertą należy załączyć: - wykaz zrealizowanych projektów, wskazując terminy ich wykonania, zlecającego, wartość zamówienia (umowy/zlecenia), - opinie /referencje (odpowiednio dla każdej pozycji), wskazujące na poprawność wykonania tych projektów, -  kopie posiadanych uprawnień zawodowych.

10. Wynagrodzenie wykonawcy

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa pisemna. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, płatne w trzech etapach: pierwszy po przedłożeniu kompletnego projektu, drugi po wykonaniu  nadzoru autorskiego I-go etapu budowy czterech tarlisk (czerwiec-lipiec 2013, jak w harmonogramie – pkt. 3), trzeci po wykonaniu II-go etapu budowy trzech kolejnych tarlisk. W każdym z etapów zastosowanie ma potwierdzenie wykonania czynności poprzez podpisanie protokółu odbioru z rezultatem pozytywnym. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na zasadach jak powyżej, w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

11. Pracownikami uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- mgr inż. Andrzej Sobociński – asystent kierownika projektu, e-mail: asobocinski@zut.edu.pl,

- mgr inż. Zdzisław Maniakowski – kierownik Działu Zamówień Publicznych, 
e-mail: zmaniakowski@zut.edu.pl

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, 
a także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-ponizej-14-tysiecy-euro.html

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pisemnych

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy tarlisk
 na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr umowy 00010-61720-OR1600006/12

zawierającą (formularz ofertowy – zał. nr 1) składać należy w Dziale Zamówień Publicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, pokój 403-404, w terminie do dnia 08 lutego 2013r. do godziny 14:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2013r. o godzinie 14:30 w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48, w pok. 430  (IV piętro)

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Za  zamawiającego

Andrzej Sobociński