znak sprawy (ATT /231- 222/22/13)               		      Szczecin, dnia 25.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

NA WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU                     DLA BUDYNKU BURSY STUDENCKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK                                PRZY UL. LIPOWEJ 37, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4		Projekt budowlany

I.		Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6 a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku bursy studenckiej w miejscowości Lipnik przy ul. Lipowej 37, 73-110 Stargard Szczeciński.

Zakres robót ujęty jest w Przedmiarze robót (załącznik nr 2 do IWZ), STWiOR ( załącznik                   nr 3 do IWZ) i Projekcie budowlanym ( załącznik nr 4 do IWZ)

VAT za instalację wewnętrzną gazu - 8 %, VAT za instalację zewnętrzną gazu - 23 %.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania prac:

-  rozpoczęcie : 	 03.06.2013r

-  zakończenie:	 31.08.2013r

UWAGA!  Oferta może przewidywać krótszy termin wykonania zamówienia.

- Warunki które musi spełnić Wykonawca.

Zamawiający uzna za spełnione warunki uczestnictwa, gdy Wykonawca  wskaże kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej (wraz z uprawnieniami gazowymi).

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Należność za wykonaną usługę płatna dwiema fakturami  po dokonaniu odbioru robót  w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kara umowna.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

IX.      Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy od daty odbioru końcowego.

X.      Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach

zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego     - mgr inż. Anna Marel

amarel@zut.edu.pl

- Inspektor nadzoru  		   - mgr inż. Władysław Nowiński   osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl

XI.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem „wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku bursy studenckiej w miejscowości Lipnik przy ul. Lipowej 37              73-110 Stargard Szczeciński”  zawierającą formularz ofertowy należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, Sekretariat pokój 415, w terminie do dnia 04.03.2013 r. do godziny 1200,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2013 r w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

w pok. 430 o godzinie 1230.

Ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.