Znak Sprawy ATT/231-219.1/6/14			           Szczecin, dnia 10.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/14

DLA ZAMÓWIENIA DO 14 000,00 EURO

„Modernizacja Zespołu Laboratoriów w Instytucie Inżynierii Materiałowej i w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w obiektach pozostających w zasobach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie- Zadanie V- zakres robót w Instytucie Inżynierii Materiałowej w budynku głównym Wydziału.”

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Projekt

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 14 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Zespołu Laboratoriów w Instytucie Inżynierii Materiałowej i w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w obiektach pozostających w zasobach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie- Zadanie V- zakres robót w Instytucie Inżynierii Materiałowej w budynku głównym Wydziału” polegających  na wykonaniu przejścia pomiędzy laboratorium 017  w IIM a klatką schodową w budynku WIMiM przy al. Piastów 19

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ)

W przypadku rozbieżności pomiędzy załączonym projektem a przedmiarem robót, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapisów IWZ. Projekt budowlany jest nadrzędny nad przedmiarem.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 40 dni od daty podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych, uwzględniających ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowych kosztorysach ofertowych zawierających obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Warunki płatności :

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji:

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego			- Anna Marel

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalista Działu Technicznego			- Elżbieta Górnik

e-mail: egornik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Modernizacja Zespołu Laboratoriów w Instytucie Inżynierii Materiałowej i w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w obiektach pozostających w zasobach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie- Zadanie V- zakres robót w Instytucie Inżynierii Materiałowej

w budynku głównym Wydziału”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ.

Cenę oferty Wykonawca ustali na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego opisy i zakresy robót ujęte w przedmiarze robót (zał. nr 2), projekcie (zał. nr 4) oraz dodatkowo na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 3) i po doliczeniu obowiązującego podatku VAT..  Zaleca się sporządzenie kosztorysów metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu

- szczegółowe kosztorysy ofertowe, w których obowiązkowo należy podać ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), wysokości narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z). Do szczegółowych kosztorysów ofertowych należy dołączyć pełne zestawienia materiałów z podaniem ilości, cen jednostkowych 
i wartości poszczególnych materiałów.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 17.03.2014 r. do godziny 1100,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2014 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1130.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.