Znak Sprawy ATT/231-1063/4/14				        Szczecin, dnia 14.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2014

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Dostawa i montaż elementów systemu monitoringu, projektorów i ekranów do 3 laboratoriów oraz systemu oświetlenia korytarzy w budynku

Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 3		Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4		Formularz wycena robót według opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 70 1-4 Kodeksu cywilnego, w trybie przetargu ofertowego (zapytania ofertowego do 30 000,00 euro) , z wyłączeniem ze stosowania PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż elementów systemu monitoringu, projektorów i ekranów do 3 laboratoriów oraz systemu oświetlenia korytarzy w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie” na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 3) , Wyceny robót według opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 4).

IV	Opis sposobu obliczenia ceny.

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego, zgodnie z art. 3.ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(z późniejszymi zmianami) oraz jej składniki, na podstawie wypełnionego formularza Wycena robót według opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 i zamieścić (podać) zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

V	Kryteria wyboru ofert.

Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego w rozumieniu art. 701-4 Kodeksu Cywilnego. Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym specyfikacji nie będą przedmiotem oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie uwzględnione kryteria:

Kryterium Nr 1 - Cena oferty (C) – waga kryterium 80 %

Kryterium Nr 2 – Ocena jakości oferowanych materiałów i urządzeń – waga kryterium 20%

gdzie podaną wyżej wagą procentową jest waga punktowa według zasady: 
jeden % = jeden punkt

Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):

Kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C = --------------------------------------  x 80

cena oferty badanej

W ramach kryterium Nr 2 Zamawiający przyzna ofercie punktację w maksymalnej wysokości 20 pkt., jeżeli zaoferowane materiały i urządzenia na podstawie obmiaru i opisu robót udostępnionego przez Zamawiającego : Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 3) , Wyceny robót według opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 4) wskazywać będą parametry jakościowe wykonania zamówienia lepsze niż wskazane w kolumnie b w załączniku nr 4 (jako minimalne). Zamawiający oceni parametry wykonania zamówienia (na podstawie informacji zawartej w załączniku nr 4 – kolumna b) parametry odnoszące się między innymi do oferowanych materiałów i urządzeń, w szczególności :

sterowania nastawieniami kamerą obrotową, parametrów kamery obrotowej :rozdzielczości przetwornika, czułości, sterowania, możliwość pracy w podczerwieni, współpracy 
z istniejącym systemem monitoringu , rejestratory cyfrowe : czas rejestracji , równoczesny zapis, współpraca z istniejącym systemem analogowym monitoringu, projektor : rozdzielczość maksymalna, żywotność lampy, parametry obrazu, wyposażenia dodatkowego.

Przyjęte w ofercie materiały i urządzenia ocenione zostaną na podstawie parametrów szczegółowo wymienianych w kolumnie b (opis robót) w załączniku Nr 4.

Każda z ofert, w tym kryterium oceniana będzie porównawczo (relatywnie) w zakresie w/w elementów.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

VI	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania całego zamówienia : nieprzekraczalny do 30.09.2014r.

VII	Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

VIII	Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

IX	Okres gwarancji.

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

X	Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

- W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości oferty Wykonawcy brutto.

XI	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego				mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

XII	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Dostawa i montaż elementów systemu monitoringu, projektorów i ekranów 
do 3 laboratoriów oraz systemu oświetlenia korytarzy w budynku 
Wydziału Elektrycznego ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10”,

zawierającą ofertę jako:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, (z przeniesieniem ceny z załącznika nr 4)

- formularz wycena robót według opisu przedmiotu zamówienia – wypełniony załącznik nr 4 do IWZ w którym obowiązkowo należy podać opis zawierający parametry jakościowe (w kolumnie e) proponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń , podlegających ocenie w ramach kryterium nr 2.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 21.08.2014 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2014 r. o godzinie 1030 w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 430  (Sala Konferencyjna).

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.