Znak Sprawy ATT/231-530.1/10/15

Szczecin, dnia  28.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/15

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Roboty budowlane na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42  - 2  zadania

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2A	Przedmiar robót  dla ZAD I

Załącznik nr 2B	Przedmiar robót  dla ZAD II

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są:  Roboty budowlane na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42  - 2  zadania:

ZADANIE I.  Remont pomieszczenia nr 55 na potrzeby archiwum dla Dziekanatu;

ZADANIE II. Remont opasek fundamentów i  ramp wyładowczych W-8, W-12.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w Przedmiarach  robót - załączniki
nr 2 A dla Zad I i 2 B dla Zad II.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego zadania oddzielnie

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót:

ZADANIE I - do 30 dni od daty podpisania umowy.

ZADANIE II - do 60  dni od daty podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  dla każdego zadania ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych, uwzględniających ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowych kosztorysach ofertowych zawierających obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót dla każdego zadania bez uwag w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

- W wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości 20%  wartości oferty Wykonawcy brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego			mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Specjalista Działu Technicznego			mgr inż. Elżbieta Górnik

e-mail: elzbieta.gornik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Roboty budowlane na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42  - 2  zadania: - zadanie nr ….*

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowy kosztorys ofertowy

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 421, 
w terminie do dnia 08.05.2015 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   08.05.2015 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.