Znak Sprawy ATT/231-148/8/16               			 Szczecin, dnia  04.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2016

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

„ Remont zagospodarowania terenu związany z usunięciem awarii                                      przy budynkach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

przy ul. K. Królewicza 4 w Szczecinie

– wycinka drzew ”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3	Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin nr WGKiOŚ –II.6131.1220.2015 KTM z dnia 13.11.2015 r. zezwalająca   na wycinkę drzew

Załącznik nr 4	Rysunek nr 1- wskazanie drzew do wycinki  (4 szt.)

Załącznik nr 5		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 6	Wykaz robót polegających na wykonywaniu prac związanych                          z wycinką drzew.

Załącznik nr 7		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Zakres robót obejmuje: wykonanie Zezwolenia - Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nr WGKiOŚ –II.6131.1220.2015 KTM z dnia 13.11.2015 r. Wycinkę 4 drzew wraz z nasadzeniami.

W związku z powyższym zakres robót obejmuje:

- Wycinkę 4 szt. drzew

- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince i karczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) z wywiezieniem po 4 szt. drzew.

- Wycięcie (frezowanie) drzew poniżej terenu 10-15 cm wraz z wyrównaniem terenu ziemią.

- Wywóz drewna pochodzącego z wycinki, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym wraz z drewnem uprzednio złożonym na terenie WNoŻiR. Całość drewna stanowi własność Wykonawcy.

- Wykonanie nasadzeń w miejsce usuniętej zieleni tj. 4 szt. wiśni piłkowanej KAZAN, brzozy bdordawkowatej, jarzębu pospolitego lub innego gatunku ozdobnego. Do nasadzeń należy zastosować sadzonki o obwodzie pnia18 - 20 cm.

Zamawiający informuje, że drzewa przewidziane do wycinki są bardzo wysokie                                   (ok. 30 m) i niektóre rozłożyste. Część z nich znajduje się blisko zabudowań i ścinanie należy prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i zabezpieczyć sąsiadujące budynki i inne obiekty przed uszkodzeniem.

Prace należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej na placu budowy, co umożliwi dokonanie realnej wyceny robót.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ), który jest tylko elementem pomocniczym.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: wycinka drzew, uporządkowanie terenu wraz z wywozem drewna  oraz nasadzenia do dnia 25.02.2016 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu nasadzeń ze względu na złe warunki atmosferyczne.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

Cena oferty musi stanowić całkowitą kwotę za wykonanie zakresu podanego w Dziale      III powyżej. Załadunek i transport drewna na koszt własny Wykonawcy.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag obu etapów w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia każdego z etapów.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości 10%  wartości oferty Wykonawcy brutto.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy ornitologicznej na swój koszt w celu wykluczenia występowania czynnych gniazd ptasich na nie ściętych drzewach.

- Warunki udziału w zamówieniu.

Zamawiający wymaga:

- Udokumentowania doświadczenia zawodowego w zakresie wycinki drzew poprzez wykazanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót o wartości minimum 4 000,00 zł każda ( poparte Listami Referencyjnymi) – zał. nr 6 do IWZ.

- Dysponowania odpowiednim sprzętem, umożliwiającym realizację zadania ( piły, podnośniki, samochody).

- Kryteria oceny.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował niżej wymienionymi kryteriami:

1.	ceną oferty,

2.	doświadczeniem zawodowym.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego 		            mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Kierownik Obiektu				mgr inż. Lilianna Pokorska

e-mail: lpokorska@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„ Remont zagospodarowania terenu związany z usunięciem awarii  przy budynkach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4                   w Szczecinie – wycinka drzew ”.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- kosztorys ofertowy

- Wykaz robót polegających na wykonywaniu prac związanych z wycinką drzew - wypełniony  załącznik nr 6 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 421, 
w terminie do dnia  09.02.2016 r. do godziny 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2016 r . w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 0930.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.