Znak Sprawy: ATT/231- 788/9/16				          Szczecin, dnia 27 .06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2016

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Remont instalacji wod-kan (pionów), remont korytarza przy laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów, remont laboratorium nr 10 w hali B w budynku WTMiT

Przy  al. Piastów 41. w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji wod-kan (pionów), remont korytarza przy laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów, remont laboratorium nr 10 w hali B w budynku WTMiT przy al. Piastów 41.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do IWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe  (np. hałas, drgania, nieprzyjemne i szkodliwe związków chemicznych) będą wykonywane w terminach uzgodnionych z kierownikiem obiektu (poza godzinami  pracy) - zgodnie z pkt. 19 STWiOR.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót:  do 8 tygodni od podpisania zlecenia.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać zestawienie  cen materiałów i sprzętu.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego			mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Specjalista Działu Technicznego			mgr inż. Elżbieta Górnik

e-mail: elzbieta.gornik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont instalacji wod-kan (pionów), remont korytarza przy laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów, remont laboratorium nr 10 w hali B w budynku WTMiT przy al. Piastów 41,

zawierającą:

formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (zał. Nr 2 do IWZ) należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 421, w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godziny 0900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.