Znak Sprawy ZUT/ATG 379/2017			          Szczecin, dnia 09.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ATG – CAMPUS 2 nr 1/2017

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Roboty rozbiórkowe drewnianej części budynku parterowego o funkcji magazynowej położonej przy ul. Witolda 7, Szczecin-(była stolarnia)

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót - zakres prac do wykonania.

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są: Roboty rozbiórkowe drewnianej części budynku parterowego o funkcji magazynowej położonej przy ul. Witolda 7, Szczecin-(była stolarnia)

Prace do wykonania w ramach niniejszego zapytania ofertowego polegają na odłączeniu zasilania, demontażu budynku dawnej stolarni – obiektu kubaturowego, wywiezieniu i utylizacji lub zabraniu przez Wykonawcę

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: 3 tygodnie od podpisania umowy.

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest

mgr inż. Elżbieta Górnik      e-mail:elzbieta.gornik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Roboty rozbiórkowe drewnianej części budynku parterowego o funkcji magazynowej położonej przy ul. Witolda 7, Szczecin

zawierającą:

formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ na podstawie załączonego przedmiaru robót (zał. Nr 2 do IWZ) należy składać w biurze  kierownika obiektu Campus nr 2, ul. Janickiego 33 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w terminie do dnia 15.05.2017 r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 r. w biurze  kierownika obiektu Campus nr 2,

ul. Janickiego 33  o godzinie 1130.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.