Znak Sprawy: **ZUT/ATT/231-391/19/GS**

Szczecin, dnia 28.03.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2019**

**DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO**

**Rozbiórka budynku parterowego murowanego położonego w Szczecinie   
przy ul. Księcia Witolda 7/9 (byłej szatni)**

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2 Przedmiar robót + mapka sytuacyjna

Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm   
 zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego   
 Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 6 Mapa z oznaczeniem budynku przeznaczonego do rozbiórki

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie  
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie   
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

1. **Przedmiot i termin wykonania zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Rozbiórka budynku parterowego murowanego położonego w Szczecinie przy ul. Księcia Witolda 7/9 (byłej szatni).**

Zakres robót do wykonania ujęty jest w **przedmiarze robót** (załączniki nr 2 do IWZ).

**Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. przeprowadzenia wizji lokalnej terenu rozbiórki.
2. zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych
3. Wykonania prac rozbiórkowych zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz zgłoszenie, w imieniu Zamawiającego, do Urzędu Miasta Szczecin zmian danych ewidencyjnych (usunięcie z ewidencji przedmiotowego budynku).
5. **Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania robót: **do 30 dni od dnia podpisania umowy.**

Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych: **do 60 dni   
od dnia podpisania umowy.**

**W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub przedłużających się procedur administracyjnych dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót.**

1. **Wynagrodzenie wykonawcy.**

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako **ryczałtowe.**

1. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag   
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

1. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy,** **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **25 %** wynagrodzenia brutto.

IX. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego – waga kryterium **100%.**

**X. Dodatkowe informacje**

Zamawiający zgłosił zamiar rozbiórki przedmiotowego budynku w WUiAB Urzędu Miasta Szczecin. Zgłoszenie zostało pozytywnie przyjęte przez ww. organ administracji architektoniczno-budowlanej.

**XI. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:**

1. Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Anna Marel-Palenica, e-mail: [amarel@zut.edu.pl](mailto:amarel@zut.edu.pl)
2. Specjalista ds. budowlanych - Grażyna Soboń, e-mail: [gsobon@zut.edu.pl](mailto:gsobon@zut.edu.pl)

**XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: **Rozbiórka budynku parterowego murowanego położonego w Szczecinie przy ul. Księcia Witolda 7/9 (byłej szatni),** zawierającą **formularz ofertowy   
+ oświadczenie** – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, należy składać w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, **pokój 408**, w terminie do dnia **09.04.2019 r. do godziny 1000.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2019 r.** w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych**   
w **pokoju 408 o godzinie 1030**.

**XIII. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy   
z Zamawiającym.**

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT   
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.