Znak Sprawy: **ZUT/ATT/231-103/19/GS**  Szczecin, dnia 01.04.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/2019**

**DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO**

**POWTÓRZONE**

**Wykonanie projektu oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Wydziału Informatyki na drzwi aluminiowe, jako „zaprojektuj i wybuduj”**

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami:

* Projekt modernizacji budynku Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, w zakresie zabezpieczeń p.poż i wentylacji, ul. Żołnierska
* Ekspertyza p.poż

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm   
 zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego   
 Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna Administratora Danych

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie  
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie   
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r.   
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.

1. **Przedmiot i termin wykonania zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Wykonanie projektu oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Wydziału Informatyki na drzwi aluminiowe, jako „zaprojektuj i wybuduj”**

Zakres robót do wykonania ujęty jest w **Programie Funkcjonalno-Użytkowym** (załącznik nr 2 do IWZ).

**Zakres prac obejmuje:**

1. Wykonanie projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej i elektrycznej wymiany drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe z włączeniem ich w instalację p.poż budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie
2. Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę w WUiAB Urzędu Miasta Szczecin.
3. Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych dotyczących wykonania wymiany drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe, wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.
4. Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.
5. **Termin wykonania zamówienia.**
   * 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożenie   
        w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miasta Szczecin o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę   
        – **w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy.**
     2. Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych związanych z wymianą drzwi w budynku Wydziału Informatyki ul. Żołnierska 49 w Szczecinie **w terminie do 30 dni od uzyskania postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.**
6. **Wynagrodzenie wykonawcy.**

Wynagrodzenie Wykonawcy za dokumentację projektową oraz wykonane roboty ustala się jako **ryczałtowe na podstawie jednej faktury końcowej.**

1. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag   
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz   
z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

1. Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej
2. 1 egz. Projektu budowlanego do akceptacji przez Zamawiającego - wersja papierowa + elektroniczna
3. projekty budowlano-wykonawcze - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF   
   i DWG,
4. kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej   
   - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów w programie Excel,
5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i programie Word.

XI. Gwarancja

**Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** **48-miesięcznej gwarancji** na dokumentację projektową oraz **60-miesięcznej gwarancji i rękojmi** na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót bez uwag.

X. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu uściślenia zakresu prac oraz z wykonawcą i inspektorami nadzoru
2. Zamawiający posiada dokumentację archiwalna budynku (architektura) w wersji papierowej   
   i pdf

XI. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego – waga kryterium **100%.**

**XII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:**

1. Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Anna Marel-Palenica, e-mail: [amarel@zut.edu.pl](mailto:amarel@zut.edu.pl)
2. Specjalista ds. budowlanych - Grażyna Soboń, e-mail: [gsobon@zut.edu.pl](mailto:gsobon@zut.edu.pl)

**XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

**Wykonanie projektu oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Wydziału Informatyki na drzwi aluminiowe, jako „zaprojektuj i wybuduj”**

zawierającą:

* **formularz ofertowy + oświadczenie** – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, **pokój 408,** w terminie do dnia **19.04.2019 r.   
do godziny 1000.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.04.2019 r.** w **Budynku Jednostek Międzywydziałowych** w **pokoju 408 o godzinie 1030**.

**XIV. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy z Zamawiającym.**

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT   
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.