Załącznik nr 3

(Wzór Umowy)

UMOWA NR

zawarta w trybie art. 4 pkt 8

w dniu ………….. r. w Szczecinie, pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym  w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, NIP 852-254-50-56, 
REGON  320588161,

reprezentowanym przez:

1.Kanclerza                                                        - mgr  inż. Jarosława POTACZKA

2.Kwestora                                                         - mgr  Edwarda  ZAWADZKIEGO

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy „PROJEKTANTEM”

( 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Projektanta na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w obiekcie WTMiT w Szczecinie przy al. Piastów 41 zwanej dalej „dokumentacją” lub „przedmiotem umowy”

- Zakres prac zawarty jest w załączniku Nr 2 do IWZ ATT/231-914.1/9/14.

- Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:

  - inwentaryzacji istniejącej instalacji,

  - projektu budowlanego rozszerzonego o elementy projektu wykonawczego branży elektrycznej wraz z koniecznymi uzgodnieniami, ekspertyzami, decyzjami,

  - kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową z tabelą elementów scalonych,

  - kosztorysu nakładczego wraz z przedmiarem robót,

  - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

  - złożenie wniosku w WUiAB o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przyjęcie wniosku bez zastrzeżeń,

  - pełnienie nadzoru autorskiego.

4.	Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

4.1.	Projekt budowlany rozszerzony o elementy projektu wykonawczego– w formie papierowej – 5 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf i programie cad 
na płycie CD – 2 kpl.

4.2.	Szczegółowy kosztorys inwestorski - w formie papierowej - 2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf oraz programie ath na płycie CD – 2 kpl.

  - Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem sporządzony metodą szczegółową – w formie papierowej - 2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf oraz programie ath 
na płycie CD – 2 kpl.

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – w formie papierowej -  2 kpl. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf oraz programie Word na płycie CD - 2 kpl.

5.	Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Do protokołu zostanie załączone oświadczenie Projektanta,
iż dokumentacja jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz że jest uzgodniona w poszczególnych branżach i w pełni wystarcza do całkowitej realizacji określonego dokumentacją zadania.

6.	Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa 
w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

7.	Do obowiązków Projektanta należą w szczególności obowiązki wymienione w art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

8.	Projektant  ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania zaprojektowanego przez Projektanta w terminie  2 dni roboczych ( poniedziałek – piątek z wyłączeniem  niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy) od przekazania zapytania przez Zamawiającego.

9.	Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia  i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny ”

Na ewentualne umieszczenie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Projektant musi uzyskać pisemną zgodę  Zamawiającego.

( 2

- Projektant zobowiązuje się wykonać i wydać Zamawiającemu dokumentację objętą zakresem niniejszej Umowy:

1.1	dokumentacja projektowa i kosztorysowa: przekazanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej (projekt budowlany rozszerzony o elementy projektu wykonawczego, kosztorysy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wraz ze złożeniem w WUiAB wniosku o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przyjęciem wniosku bez zastrzeżeń: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

1.2	nadzór autorski: sprawowany będzie w okresie realizacji robót nie dłużej jak cztery lata po oddaniu dokumentacji. Przewiduje się do 5 pobytów projektanta na budowie.

- Przy wykonywaniu umowy Projektant zobowiązany jest do współdziałania 
z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności stosowania się do jego wskazówek.

- Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy oraz nadzorowania prac Projektanta są:

- Przedstawiciel Użytkownika 		- Małgorzata Jędrzejczak - Kierownik Obiektu

- Przedstawiciel Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel - Kierownik Działu

- Osobą upoważnioną ze strony Projektanta do współdziałania w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

- W przypadku wykonywania przez Projektanta prac niezgodnie z umową lub wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający wezwie pisemnie Projektanta do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

- Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości od umowy lub powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Projektanta.

( 3

- Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentacji, dokumentów, postanowień Umowy itp. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie 
w zakresie niezbędnym i związanym z realizacją projektów.

2.	 W ramach nadzoru autorskiego przewiduje się do 5 pobytów projektanta na budowie.

3.	Projektant zobowiązany jest przybyć na budowę po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem. Każdorazowy pobyt Projektanta  musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

( 4

Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi posłuży się przy  wykonywaniu przedmiotu umowy

( 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie praw autorskich stosownie do treści § 8 umowy, Projektant otrzyma wynagrodzenie na łączną wartość …………… zł brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słownie: ……………………. złotych brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT ) w tym:

1.1	za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku w WUiAB o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę ………zł brutto,

  - za nadzór autorski: 5 pobytów x ……. zł/pobyt =		………. zł brutto

- Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej ustala się jako ryczałtowe, po wykonaniu dokumentacji i odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag będzie płatne na podstawie faktur w następujący sposób:

- Pierwsza faktura częściowa w wysokości 60% wartości wynagrodzenia za dokumentację projektową i kosztorysową - po wykonaniu dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej wraz z uzyskaniem akceptacji użytkownika i protokolarnym jej przekazaniu bez uwag oraz złożeniem wniosku w WUiAB o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przyjęciem wniosku bez zastrzeżeń.

- Druga faktura częściowa w wysokości 20% wartości wynagrodzenia za dokumentację projektową i kosztorysową – po uprawomocnieniu się wniosku o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Trzecia faktura końcowa w wysokości 20% wartości wynagrodzenia za dokumentację projektową i kosztorysową – po udzieleniu odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów biorących udział w postepowaniu przetargowym na roboty objęte niniejszym zapytaniem.

- wynagrodzenie za nadzór autorski płatne w terminie do 4 lat od podpisania umowy 
po każdorazowym potwierdzonym w dzienniku budowy pobycie Projektanta 
na budowie. Przewiduje się maksymalnie do 5 pobytów projektanta na budowie.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany  przez Projektanta w fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 6

1.	Projektant udziela rękojmi i gwarancji na wykonanie dokumentacji na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego.

2.	Jeżeli przedmiot umowy ma wady, przez które należy rozumieć także niezgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad (poprawek w dokumentacji) 
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. W przypadku nie usunięcia wad (poprawek w dokumentacji) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony z zachowaniem prawa 
do naliczenia kar umownych, do odstąpienia od niniejszej mowy, w całości lub części lub powierzenia usunięcia wad innemu  podmiotowi na koszt i ryzyko Projektanta, na co  Projektant wyraża zgodę.

3.	Projektant nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4.	Czas wykonania ewentualnych zmian lub poprawek od chwili zgłoszenia wynosi nie  więcej niż 7 dni, chyba  że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inny termin.

( 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu umownego zakończenia prac, o którym jest mowa w ( 2 ust. 1.

- W razie uchybienia terminu wskazanego w § 6 ust. 4 Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za nie przybycie Projektanta na budowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty zaprojektowane utworem - Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości: 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kar oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania zobowiązania.

### Kary umowne podlegają kumulacji i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia.

# § 8

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej i kosztorysowej Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” – a nadto:

a.	Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą Dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego), bez względu na to, czy udzielenie zamówienia wymagać będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia zamówienia i bez względu na podmiot wykonujący zamówienie;

b.	Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, bez względu na to jaka osoba będzie wykonywała usługi, nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 1 lit. c;

c.	Prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dzieła, w tym prawo ingerowania i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w Dziele (w tym również ingerowania i zmian dokonywanych w ramach usług nadzoru autorskiego, bez względu na to, kto będzie wykonywał usługi nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to, czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła), 
w przypadkach, w których Zamawiający uzna to za stosowne;

- Prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową;

- Prawo do wprowadzania treści Dzieła do pamięci komputera oraz do innych baz danych, w tym Internetu;

- Prawo do dokonywania graficznej obróbki Dzieła (w tym komputerowej);

- Prawo do wprowadzania Dzieła do treści umów na zamówienia publiczne, w tym roboty budowlane objęte Dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie Dzieła;

- Prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania z treścią Dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą PZP oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej;

- Prawo do tłumaczenia treści Dzieła w całości lub w części na języki obce;

### Korzystanie z praw przeniesionych stosownie do postanowień ust. 1 lit. a) ÷ i) jest możliwe zarówno na obszarze Polski  jak i poza jej granicami, oraz nie jest ograniczone w czasie i nie będzie podlegało wypowiedzeniu przez twórców Dzieła.

### Projektant oświadcza, iż wykonywanie autorskich praw osobistych twórców Dzieła nastąpi w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego w korzystaniu z Dzieła w zakresie i w granicach określonych Umową, w tym w szczególności korzystania z Dzieła na polach  eksploatacji wymienionych w ust. 1 lit. a) ÷ i).

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Projektanta z dnia ……………… r. oraz Istotne Warunki Zamówienia nr ATT/231-914.1/9/14 z dnia …………… r.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie, za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa ta, jak również wszelkie sprawy nią nieuregulowane, podlegają prawu  polskiemu.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i PZP.

§ 13

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     PROJEKTANT