Szczecin, dnia 22.08.2014 r.

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu    ..........................................

nr telefax      ..........................................

adres e-mail  ..........................................

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

70-310 Szczecin

al. Piastów 17

# formularz ofertowy

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w obiekcie WTMiT w Szczecinie przy 
al. Piastów 41”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Cena z  podatkiem od towarów i usług ( brutto ) …………...…………………………zł

słownie:……………………………………………………………………………………zł

w tym:

- za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze złożeniem

wniosku w WUiAB o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę					…..……………zł brutto,

- za nadzór autorski: 5 pobytów x ……. zł/pobyt =		………..……... zł brutto.

- Oferujemy termin wykonania umowy:

- dokumentacja projektowa i kosztorysowa: przekazanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej (projekt budowlany rozszerzony o elementy projektu wykonawczego, kosztorysy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wraz ze złożeniem w WUiAB wniosku o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i przyjęciem wniosku bez zastrzeżeń: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- nadzór autorski: sprawowany będzie w okresie realizacji robót nie dłużej jak cztery lata po oddaniu dokumentacji. Przewiduje się do 5 pobytów projektanta na budowie.

- Oświadczmy, iż zapłacimy kary jak poniżej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy:

- w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu umownego zakończenia prac,

- za nie przybycie Projektanta na budowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty zaprojektowane utworem - Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta.

- Oświadczamy, że wykonamy pełen zakres rzeczowy robót określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od terminu składania ofert.

- Na wykonanie dokumentacji udzielamy 48 miesięcznej rękojmi i gwarancji licząc 
od dnia dokonania jej odbioru końcowego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się:

- za dokumentację projektową i kosztorysową      ryczałtowe,

- za nadzór autorski 				      za każdy potwierdzony w dzienniku budowy pobyt Projektanta na budowie, po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie kwalifikacje i możliwości potrzebne 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej
 i kosztorysowej przeniesiemy na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Oświadczamy, iż akceptujemy załącznik nr 3 do IWZ – Wzór Umowy.

Szczecin, dnia ...............................			            ......................................................

( podpis i pieczęć  firmy )

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że jako Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w obiekcie WTMiT w Szczecinie przy al. Piastów 41”

spełniam warunki udziału w tym postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 
z późn. zm.)

Szczecin, dnia...........................				.................................................

# (podpis i pieczęć firmy)