Znak Sprawy ATT /231-273/26/15           			          Szczecin, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie remontu zawilgoconych ścian piwnic budynku RCIiTT,
Szczecin, ul. Jagiellońska 20-21

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Plan sytuacyjny – wskazanie ścian do izolacji

Załącznik nr 4		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu zawilgoconych ścian piwnic budynku RCIiTT, Szczecin, ul. Jagiellońska 20-21.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ).

Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym teren przedmiotowej działki z zachowaniem jej funkcji komunikacyjnej w czasie robót jak również po ich zakończeniu, w tym  przywróci teren do stanu pierwotnego.

Wszelkie roszczenia powstałe w związku z prowadzeniem robót obciążają Wykonawcę.

Dojście do placu budowy będzie odbywać się przez bramę budynku przy ulicy 
Jagiellońskiej 22.

Obowiązuje zakaz wjazdu na podwórko jakichkolwiek pojazdów (samochodów).

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 2 miesięcy od podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji.

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego 			mgr inż. Anna Marel

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Kierownik Obiektu Dydaktycznego		mgr inż. Ewelina Kandyba

e-mail: ekandyba@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie remontu zawilgoconych ścian piwnic budynku RCIiTT, Szczecin, 
ul. Jagiellońska 20-21.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 29.04.2015 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.