Znak Sprawy: ATT/231-1488/20/15        			           Szczecin, dnia 29.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2015

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

„Wykonanie odwodnienia budynku biurowego w Ośrodku 
Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi 
wraz z przyległym terenem - Etap I”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Projekt budowlany - branża sanitarna -opis

Załącznik nr 3.1	Rysunek nr 1 – Plan sytuacyjny

Załącznik nr 3.2	Rysunek nr 2.1 – Profile

Załącznik nr 3.3	Rysunek nr 2.2 – Profile

Załącznik nr 4		Opinia geotechniczna

Załącznik nr 5		Inwentaryzacja architektoniczna

Załącznik nr 6		STWiOR – Drenaż i kanalizacja

Załącznik nr 7	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wytyczne Zamawiającego

Załącznik nr 8	Decyzja nr 1479/2014 z dnia 21.10.2014 r. wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 9	Zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

III.	Opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie odwodnienia budynku biurowego 
w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi 
wraz z przyległym terenem – Etap I”.

Zakres prac obejmuje wykonanie odwodnienia budynku biurowego poprzez drenaż wokół budynku, dalej kanalizację deszczową grawitacyjną od studni D2 do studni D1 z pompą tłoczną i kanalizację tłoczną od studni D1 do studni D1 istn.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w załączonej dokumentacji projektowej (załączniki: nr 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 5; i 6 do IWZ) oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do IWZ).

Podczas prowadzenia prac należy spełnić wymogi zgodnie z Decyzją nr 1479/2014
z dnia 21 października 2014 r. wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 8 do IWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie będzie możliwe należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie robót. Okoliczność ta – jako podstawa zmiany terminu będzie możliwa pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę informacji uzyskanej w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej i jej potwierdzenia przez nadzór inwestorski.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowym kosztorysie ofertowym zawierającym obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy w formie papierowej oraz elektronicznej w wersji ath.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji.

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego 			mgr inż. Anna Marel

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalista ds. kosztorysowania			mgr Wojciech Borkowski

e-mail: wborkowski@zut.edu.pl

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Wykonanie odwodnienia budynku biurowego w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym
w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi wraz z przyległym terenem – Etap I”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) 
i obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2015 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.