Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1361/17  				           Szczecin, dnia 16.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 64/2017

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Remont pokrycia dachowego budynku nr 52 (bramy nr: 14, 15, 16, 17) w Szczecinie przy ul. Janickiego 33

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3 		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pokrycia dachowego budynku nr 52 (bramy nr :14,15,16,17) w Szczecinie przy                      ul. Janickiego 33

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 2 IWZ).

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 30 dni od podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna jednorazowo  po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag i sprawdzeniu kosztorysów powykonawczych w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

IX.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały - 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego -  mgr inż. Anna Marel-Palenica,

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalista ds. budowlanych            -  mgr inż. Sylwia Gregorczyk-Buchholz

e-mail: sbuchholz@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont pokrycia dachowego budynku nr 52 (bramy nr: 14,15,16,17) w Szczecin przy                      ul. Janickiego 33  zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową na podstawie załączonych przedmiarów robót ,

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 421, w terminie do dnia 28.11.2017 r.                    do godziny 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.