Znak Sprawy ZUT/ATT/231-443/2018/EW	        			   Szczecin, dnia 23.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

POWTÓRZONE

REMONT POMIESZCZENIA DLA WĘZŁA SEC W PIWNICY BUDYNKU 
DOMU STUDENCKIEGO NR 1 w SZCZECINIE przy AL. BOH. WARSZAWY 55,
W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE, JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

Załącznik nr 4	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: REMONT POMIESZCZENIA DLA WĘZŁA SEC 
W PIWNICY BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 1 w SZCZECINIE 
przy AL. BOH. WARSZAWY 55, W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE, JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

Szczegółowy opis zakresu prac ujęto w załączniku nr 2 do IWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.) będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na wydzielenie z pomieszczenia piwnicznego pomieszczenia na węzeł SEC, (w tym montaż drzwi w ścianie pomiędzy pomieszczeniem, 
a korytarzem piwnicznym) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i opinii (w tym akceptacji użytkownika, SEC), m.in. rzeczoznawcy ds. p.poż., BHP 
i innych,

- zgłoszenie w imieniu Zamawiającego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do organu administracji budowlanej w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie lub, 
w przypadku, gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte zakresem opracowania,

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego,

- nadzór autorski przy realizacji robót.

IV.	Termin wykonania zamówienia

- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i opinii (w tym akceptacji użytkownika, SEC), m.in. rzeczoznawcy ds. p.poż., BHP i innych oraz złożenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych związanych z wydzieleniem pomieszczenia dla potrzeb SEC, po zgłoszeniu do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót w terminie do 2 miesięcy od uprawomocnienia się zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę.

- Nadzór autorski – w trakcie realizacji robót.

V.	 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG na 
pen-drive;

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI 
w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w programie excel;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż 
w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i  programie Word;

VI.	Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na postawie jednej faktur 
końcowej za dokumentację projektową i roboty budowlane po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag.

VII.        Warunki płatności :

Należność za wykonane zamówienie płatne będzie w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VIII. 	Informacje dodatkowe

- Zamawiający planuje wizję lokalną z udziałem oferentów. Wizja lokalna odbędzie się dnia 27.04.2017 r. o godz. 930. Miejsce spotkania – portiernia przy wejściu na teren DS 1.

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego oraz przez SEC.

- Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym, wykonawcą robót, użytkownikiem i inspektorami nadzoru w celu uściślenia zakresu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je wszystkim uczestnikom.

- Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi Wykonawca.

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

XI.        Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

XII.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Anna Marel – Palenica  Kierownik Działu Technicznego	e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Elżbieta Wyszyńska – Specjalista				e-mail: ewyszynska@zut.edu.pl

XIII. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: REMONT POMIESZCZENIA DLA WĘZŁA SEC W PIWNICY BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 1 
w SZCZECINIE przy AL. BOH. WARSZAWY 55, W OBIEKCIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO 
w SZCZECINIE JAKO „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

zawierającą:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ)

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 10.05.2018 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.