Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1070//18/PG	          				Szczecin, dnia 20.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie ujęcia wody gruntowej z rozprowadzeniem instalacji nawadniania w Ostoi (budowa studni i przyłączy)  jako „Zaprojektuj i wybuduj”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Program Funkcjonalno-Użytkowy + mapka

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 5		Klauzula informacyjna administratora danych

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56 .

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie ujęcia wody gruntowej z rozprowadzeniem instalacji nawadniania w Ostoi (budowa studni i przyłączy) jako „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 2 do IWZ).

- Termin wykonania zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiającego) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Policach 
o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanych z wykonaniem ujęcia wody gruntowej z rozprowadzeniem instalacji nawadniającej w Ostoi (budowa studni i przyłączy), w terminie do 1 miesiąca od uzyskania zgody lub uprawomocnienia się zgłoszenie robót lub uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie jednej faktury końcowej 
za dokumentację projektową (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgody organu administracji budowlanej na roboty niewymagające pozwolenia na budowę) i roboty budowlane po ich wykonaniu i odebraniu przez użytkownika robót bez uwag.

Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza itp. ponosi Wykonawca.

Należność będzie płatna w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w dziale IV. w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, po upływie tych terminów, liczonego osobno za każdą niewykonaną część przedmiotu umowy, nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi/ 
gwarancji w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonego odpowiednio od terminu wskazanego do usunięcia wad przy odbiorze końcowym lub nie więcej niż 3 dni, chyba że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inny termin dla usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, dla każdego z zawinień z osobna, nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
- w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 15% brutto.

- Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Zastępca Kierownika Działu Technicznego - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz,

e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

Specjalista ds. budowlanych – Paweł Galoch

e-mail: pawel.galoch@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie ujęcia wody gruntowej z rozprowadzeniem instalacji nawadniania w Ostoi (budowa studni i przyłączy) jako „Zaprojektuj i wybuduj”.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 28.09.2018 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 408 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.