Znak Sprawy ZUT/ATT/231-1048/21/18/EW	              Szczecin, dnia 31.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 86/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.:
„Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych 
przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie.

Załącznik nr 2	Mapka stan istniejący.

Załącznik nr 3	Wzór Umowy.

Załącznik nr 4	Klauzula informacyjna.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie”.

Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. (dla terenu objętego opracowaniem – działka nr 372 nie ma planu Zagospodarowania Przestrzennego),

  - Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - Opracowanie na podstawie uzyskanej decyzji dwóch koncepcji zagospodarowania terenu oraz usytuowania domków do uzgodnienia z Zamawiającym,

  - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji,

  - Przygotowanie wyjaśnień do treści PFU w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowej i robót.

Informacje ogólne

Działka nr 372 położona w miejscowości Dziwnów przy ul. Kościelnej 10. Nieruchomość zabudowana o powierzchni 1 935 m2. Na terenie obecnie stoi 13 domków kampingowych, budynek sanitarny murowany oraz świetlica. Zabudowa z lat 70 ubiegłego wieku.

Założenia Zamawiającego:

- likwidacja budynku sanitarnego i świetlicy,

- nowe domki dwukondygnacyjne drewniane z własnym węzłem sanitarnym i kuchennym,

- zagospodarowanie terenu, w skład którego wchodził będzie plac zabaw, siłownia, ciągi pieszo-jezdne, śmietnik w miejscu istniejącego, ogrodzenie, zieleń.

- sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodnej z doprowadzeniem do każdego domku,

- sieć instalacji elektrycznej zasilającej domki i instalacji teletechnicznej.

Jedna z koncepcji winna uwzględniać maksymalną ilość domków jaką można posadowić na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

- Termin wykonania zamówienia

- Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami  – w terminie 
do 15 dni od podpisania umowy,

- Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu oraz usytuowania domków 
i przekazanie ich do uzgodnienia z Zamawiającym – w terminie do 14 dni od uzyskania decyzji o której mowa w ust.1,

- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przekazanie do uzgodnienia 
z Zamawiającym – w terminie do 21 dni od pisemnego zatwierdzenia koncepcji , o której mowa w ust. 2.

- Forma przekazania przedmiotu zamówienia

  - Dwie koncepcje do Zatwierdzenia przez Zamawiającego – 3 komplety w formie papierowej 
i 1 komplet w wersji elektronicznej.

  - Zatwierdzoną przez Zamawiającego Koncepcję – 3 komplety w formie papierowej 
i 2 komplety w formie elektronicznej w programie CAD, WORD i formacie PDF
(na pendrive),

  - Program funkcjonalno-użytkowy do Zatwierdzenia przez Zamawiającego – 3 komplety 
w formie papierowej i 1 komplet w wersji elektronicznej

  - Program funkcjonalno-użytkowy (zatwierdzony przez Zamawiającego) - 5 kompletów 
w formie papierowej i 2 komplety. w formie elektronicznej w programie CAD, WORD
i formacie PDF (na pendrive).

- Wynagrodzenie Wykonawcy

Płatności

na podstawie jednej faktury końcowej po wykonaniu i odbiorze bez uwag Programu funkcjonalno–użytkowego - 100% wartości umowy.

Warunki płatności

Należność za wykonaną usługę płatna w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim 
WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia należy uzgadniać przyjęte rozwiązania 
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna wersja PFU ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja PFU) przez osoby wskazane przez Zamawiającego,

- Zamawiający planuje okresowe spotkania z Projektantem w celu dokonania uzgodnień przyjętych rozwiązań.

- Wszelkie koszty związane z realizacją umowy obciążają Projektanta (w tym koszty opłat administracyjnych, koszty uzyskania decyzji, koszty uzyskania warunków technicznych podłączenia, koszty map i wtórników itp.).

- Program PFU musi odpowiadać wymogom przewidzianym dla tego typu dokumentów zawartych w art. 31.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) oraz w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072).

UWAGA:

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia  i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

- Rękojmia i gwarancja

Projektant udzieli rękojmi i gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania jego odbioru końcowego bez uwag.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminów umownych ujętych w dz. IV (dla każdego terminu oddzielnie),

- Za nieudzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Z-ca Kierownika Działu Technicznego		- mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz

e.mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Specjalista						- Elżbieta Wyszyńska

e.mail: ewyszynska@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.:
„Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych 
przy ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie”.

zawierającą:

formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

Oferty należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.