Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-792/19          	  			   Szczecin, dnia 04.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2019

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Remont dachu wraz z dociepleniem styropapą (styropapa – materiał Inwestora) 
na budynku nr 16-17 przy ul. Janickiego 33 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2	Przedmiar robót.

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Załącznik nr 5 		Klauzula Informacyjna Administratora Danych.

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Przedmiot wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokrycia dachowego wraz z pokryciem styropapą, (styropapa - materiał Inwestora) na budynku nr 16-17 przy ul. Janickiego 33 
w Szczecinie.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ).

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 40 dni od podpisania umowy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

IX.	Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

X.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Zastępca Kierownika Działu Technicznego – mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz,
e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Specjalista – Elżbieta Wyszyńska, e-mail: ewyszynska@zut.edu.pl

XI.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont pokrycia dachowego wraz z pokryciem styropapą na budynku nr 16-17 
przy ul. Janickiego 33 w Szczecinie.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

- kosztorys ofertowy – sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2 do IWZ).

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 930.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie 
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył Wykonawca (Oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu,  przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu Wykonawca (Oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca 
ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu 
z winy Wykonawcy (Oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu Zamawiający zawarł z Wykonawcą (Oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył Wykonawcy (Oferentowi) kary umowne 
w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.