Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1227/19

Szczecin, dnia 12.11.2019 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR 81/2019

# DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

# Wykonanie nowego śmietnika dla dwóch akademików DS.-3 i DS.-4 w Szczecinie przy 
al. Piastów 26 i ul. Szwoleżerów 1/2.

## ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

- Formularz ofertowy

- Przedmiar robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Klauzula Informacyjna Administratora Danych.

- Mapa – Lokalizacja wiaty śmietnikowej

## I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

## II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

## III. Przedmiot i termin wykonania zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nowego śmietnika dla dwóch akademików 
DS.-3 i DS.-4 w Szczecinie przy al. Piastów 26 i ul. Szwoleżerów 1/2.
Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót  (załącznik nr 2 do IWZ).

Termin wykonania robót: do 70 dni od podpisania umowy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót. W celu potwierdzenia wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, Wykonawca założy dla przedmiotowego zadania „zeszyt pogodowy”, w którym każdy niesprzyjający dzień do prowadzenia robót, musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru ZUT.

## IV. Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako ryczałtowe.

## V. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

## VI. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

## VII. Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

## VIII. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

## IX. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Zastępca Kierownika Działu Technicznego – mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz,
e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Specjalista ds. bud. –  Beata Bernardelli, e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

## X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

# Wykonanie nowego śmietnika dla dwóch akademików DS.-3 i DS.-4 w Szczecinie przy 
al. Piastów 26 i ul. Szwoleżerów 1/2.
zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,

- kosztorys ofertowy – sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2 do IWZ).

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1230.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie 
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna 
z następujących okoliczności:

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu,  przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana 
za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od  (w szczególności odmówił) zawarcia 
z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu 
z  winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy  w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.

- Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu 
Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania.