Szczecin, dnia 28.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2020

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania pomieszczeń piwnicznych
w budynku WTiICh przy al. Piastów 42 w Szczecinie pod wymogi planowanego zakupu urządzenia badawczego - aparatu NMR-CPMAS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2		Wymagania instalacyjne/zalecenia do adaptacji pomieszczenia

Załącznik nr 3		Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 4		Wzór umowy

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 
do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania pomieszczeń piwnicznych w budynku WYiICh przy al. Piastów 42 w Szczecinie pod wymogi planowanego zakupu urządzenia badawczego - aparatu NMR-CPMAS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (adaptacja pomieszczeń na laboratoria o pow. 30 m2, kubaturze 150 m3), na podstawie wymagań instalacyjnych /zaleceń do adaptacji pomieszczenia, stanowiących załącznik nr 2 do IWZ.

      - Zakres prac projektowych:

- Wykonanie inwentaryzacji  pomieszczeń w niezbędnym zakresie.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, wraz 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, decyzji, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiającego i Uczelnianego Centrum Informatyki ZUT), oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów warunkujących otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

- Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do organu administracji budowlanej w WUiAB Urzędu Miejskiego 
w Szczecinie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte zakresem opracowania.

- Przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót elektrycznych

- Wykonanie zasilania projektowanej tablicy rozdzielczej dla adaptowanego pomieszczenia.

- Montaż elektrycznej tablicy rozdzielczej.

- Wykonanie instalacji zasilania gniazd odbiorczych 230 V /10 A (min. 6 szt., dwa obwody).

- Wykonanie instalacji zasilania gniazd odbiorczych 400 V /16 A - 2 szt.

- Wykonanie oświetlenia podstawowego na ścianie.

- Wykonanie instalacji komputerowej.

- Wykonanie kontroli dostępu.

Zakres robót sanitarnych

- Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

- Linia sprężonego azotu oraz montaż sprężarki.

Zakres robót budowlanych

- Dostosowanie pomieszczenia dla montażu aparatu NMR-CPMAS.

- Postawienie ścianek działowych murowanych.

- Obudowa ścian i sufitu z płyt  g-k.

- Montaż podłogi technicznej.

- Wymiana drzwi do pom. nr 2, oraz montaż drzwi 2szt. wraz z likwidacją drzwi 1 szt.

- Termin wykonania zamówienia.

- Inwentaryzacji w niezbędnym zakresie, projektu budowlanego wielobranżowego z elementami projektu wykonawczego, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami do zatwierdzenia przez Zamawiającego - w terminie do 40 dni od podpisania umowy,

- Złożenia, w imieniu Zamawiającego, wniosku o decyzję pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno-budowlanej w Szczecinie, w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego wielobranżowego z elementami projektu wykonawczego bez uwag, o którym mowa 
w ust. 1) powyżej (dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku),

- Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie do 65 dni od złożenia w imieniu Zamawiającego, wniosku o decyzję pozwolenia na budowę, o którym mowa 
w ust. 2) powyżej.

- Kosztorysów inwestorskich, zestawienia kosztorysów, oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego w dniu dostarczenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę.

- nadzór autorski w terminie do 4 lata od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba, że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej (Zamawiający przewiduje do 3 wizyt).

V.	Forma przekazania przedmiotu zamówienia

Dokumentację projektową i kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

    - Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla każdej z branży (sanitarnej, elektrycznej, budowlanej), celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego:

- 1 komplet. w formie papierowej,

- 1 komplet w wersji elektronicznej w formatach: pdf i dwg na pen-drive.

    - Ostateczna wersja projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla każdej z branży (sanitarnej, elektrycznej, budowlanej), po pisemnej akceptacji Zamawiającego:

- 2 komplety dokumentacji projektowej w formie papierowej, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,

- 2 komplety dokumentacji projektowej zatwierdzone decyzją o pozwolenie na budowę

- 2 komplety w formie elektronicznej w formatach: pdf i dwg na pen-drive.

    - Kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztorysów, przedmiary robót dla każdej z branży (sanitarnej, elektrycznej, budowlanej):

- 2 komplety w wersji papierowej’,

- 2 komplety w wersji elektronicznej w formacie pdf i programie ATH na pen-drive.

    - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla każdej z branży (sanitarnej,

elektrycznej, budowlanej):

- 2 komplety w wersji papierowej,

- 2 komplety w wersji elektronicznej w formacie pdf, programie Word.

    - Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do protokołu zostanie załączone oświadczenie Projektanta, iż dokumentacja projektowa
 i kosztorysowa jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami
 i normami, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Wynagrodzenie Projektanta.

Wynagrodzenie Projektanta za wykonaną usługę ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktur częściowych:

- 90% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego,  kosztorysów inwestorskich, zestawieniu kosztorysów,  przedmiarów robót oraz STWiOR i przyjęciu ich przez Zamawiającego bez uwag, oraz po uzyskaniu 
w imieniu Zamawiającego statusu ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

- 10% wartości dokumentacji projektowej i kosztorysowej po udzieleniu odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej,

- wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne jednorazowo po zakończeniu robót budowlanych, 
na podstawie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatkach ze spotkania, wizyt Projektanta 
na budowie. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje max. do 3 pobytów Projektanta 
na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu.

Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Podpisanie umowy

- Z Projektantem wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową 
na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania ich odbioru końcowego bez uwag.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony 
od terminu umownego zakończenia prac.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział 
w postępowaniu na roboty zaprojektowane utworem, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości: 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Projektanta  – 
w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel-Palenica:  e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista ds budowlanych	- Beata Bernardelli:           	  e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania pomieszczeń piwnicznych 
w budynku WTiICh przy al. Piastów 42 w Szczecinie pod wymogi planowanego zakupu urządzenia badawczego - aparatu NMR-CPMAS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania.

zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 12.03.2020 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
al. Piastów 48, w pokoju 415 o godzinie 1030.

- Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje wykonania rysunków w czytelnej skali, np. 1:50.

- Zamawiający przewiduje spotkanie monitorujące postęp prac i uszczegóławiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania, przy udziale użytkowników.

- Spotkanie będzie protokołowane elektronicznie przez Projektanta, a protokół ze spotkania będzie drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie

- Postanowienia końcowe

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUTw  Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie 
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu,  przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, 
z  winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, 
w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonania.