Szczecin, dnia 10.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2020

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wycinka oraz nasadzenia zastępcze drzew na terenie WNoŻiR przy ul. Kazimierza Królewicza nr 4 
w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja WNoŻiR 
– Zadanie nr 3 i 4” - ZAD nr 4.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2	Decyzja WOŚr-II.6131371.2019.KTM/JG UNP: 51259/WOŚr/-IX/19 z dnia 23.09.2019 r.

Załącznik nr 3	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych              wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Załącznik nr 4		Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 5 		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 
do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka oraz nasadzenia zastępcze drzew na terenie WNoŻiR przy 
ul. Kazimierza Królewicza nr 4 w Szczecinie, zgodnie z załączoną Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin 
nr WOŚr-II.6131371.2019.KTM/JG UNP: 51259/WOŚr/-IX/19  z dnia 23.09.2019 r.

Zakres prac obejmuje:

- Wycinkę 11 drzew (brzozę brodawkową - 1 szt., świerk pospolity – 6 szt. sosnę pospolitą - 1 szt., dąb szypułkowy – 1 szt., lipę drobnolistną - 2 szt.) łącznie z frezowaniem pni, uprzątnięciem terenu oraz 
z rozdrobnieniem, wywozem i utylizacją drzew.

- Nasadzenia i pielęgnację 11 szt. drzew ozdobnych, tj.: 5 szt. dębu czerwonego i 6 szt. klonu pospolitego. Do nasadzeń należy użyć materiału zdrowego, szkółkowanego, wolnego od uszkodzeń mechanicznych, 
o prawidłowo wykształconym pniu i koronie, o wysokości 1,8 – 2,5 m i obwodzie pnia na wysokości 100 cm 20-22 cm.

Termin wykonania zamówienia.

- Termin usunięcia drzew – do 31.03.2020 r.

- Termin wykonania nasadzeń zastępczych  - do 30.04.2020 r.

- Pielęgnacja drzew do 30.04.2023 r.

Okres wykonywania czynności pielęgnujących po nasadzeniu drzew – 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru. Częstotliwość i zakres czynności pielęgnacyjnych dla nasadzeń określa Wykonawca, w taki sposób, aby umożliwić utrzymanie nasadzeń w zdrowiu, zapewnić ich naturalny wzrost i wygląd estetyczny. Czynności pielęgnacyjne obejmują także podlewanie roślin.

- Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktur:

- 100% wartości za usuniecie drzew (pkt 1. ppkt 1) formularza ofertowego Wykonawcy) – po podpisaniu protokołu odbioru prac bez uwag.

- Za nasadzenia zastępcze i pielęgnację, rozliczenie nastąpi w czterech etapach, na podstawie faktur wystawionych:

- po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w zakresie nasadzeń - w wysokości 70% wynagrodzenia brutto, wskazanego w formularzu ofertowym Wykonawcy pkt 1. ppkt 2),

- po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2021 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w  formularzu ofertowym Wykonawcy pkt  1. ppkt 2),

- po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2022 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy pkt  1. ppkt 2),

- po zakończeniu okresu pielęgnacji w roku 2023 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy  pkt  1. ppkt 2).

- Wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty zakupu i transportu materiałów potrzebnych do realizacji umowy, w tym także nawozów i środków pielęgnacji roślin, narzędzi, robocizny, wody.

- Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły odbioru prac, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego (warunkiem podpisania protokołu jest załączenie dokumentu potwierdzającego przekazanie zebranych odpadów do właściwych miejsc ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, faktury zakupu drzew, itp).

- Rozliczenie kosztów pielęgnacji nasadzeń odbywać się będzie w cyklach rocznych, poczynając od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla nasadzeń.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Podpisanie umowy

- Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa/zlecenie  o wykonanie zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy/zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru bez uwag nasadzeń zastępczych.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony 
od terminu umownego zakończenia prac.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – 
w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel-Palenica:  e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista ds budowlanych	- Beata Bernardelli:           	  e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wycinka oraz nasadzenia zastępcze drzew na terenie WNoŻiR przy ul. Kazimierza Królewicza nr 4 
w Szczecinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja WNoŻiR – Zadanie nr 3 i 4” 
- ZAD nr 4.

zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 18.03.2020 r. 
do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2020 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
al. Piastów 48, w pokoju 415 o godzinie 1230.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów b.h.p., p.poż., sanepid., dotyczących ochrony środowiska 
i utylizacji odpadów oraz przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy 
z należytą starannością, wymaganą od osób zawodowo trudniących się tego rodzaju działalnością.

- Wykonawca zobowiązany jest do tymczasowego składowania zebranych liści i nieczystości 
w miejscu wskazanym mu przez Zamawiającego oraz wywożenia ich poza teren Wydziału sukcesywnie zapobiegając rozdmuchiwaniu ich przez wiatr.

- Niedopuszczalne jest gromadzenie zebranego urobku (śmieci, liści, gałęzi, ściętych drzew itp.)
na ciągach komunikacyjnych na terenie objętym zamówieniem do dnia następnego.

- Koszty wywiezienia, składowania poza obiektem Zamawiającego oraz utylizacji usuniętych 
z terenu Zamawiającego drzewa, gałęzi, liści, nieczystości itd. ponosi Wykonawca.

- W trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli 
i użytkowników terenu na którym będą prowadzone prace.

- W przypadku zniszczeń, wszelkie koszty pokrywa Wykonawca.

- Teren należy uprzątnąć w terminie do dwóch dni po wykonanych robotach.

- Postanowienia końcowe

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUTw  Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie 
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu,  przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, 
z  winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, 
w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonania.