Szczecin, dnia 18.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2020

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku WBiA przy al. Piastów 50a -  ZAD 3 zamknięcie dylatacji między segmentami A i H budynku WBiA w ramach termomodernizacji obiektu.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2		Opis przedmiotu zamówienia –  tylko Zadanie 3

Załącznik nr 3		Klauzula informacyjna administratora danych

Załącznik nr 4		Wzór umowy

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 
do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku WBiA przy al. Piastów 50a -  ZAD 3 zamknięcie dylatacji między segmentami A i H budynku WBiA w ramach termomodernizacji obiektu, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ.

1. Zakres prac:

- Wykonanie projektu wykonawczego zamknięcia dylatacji pomiędzy segmentem A (częścią budynku od al. Piastów) a częścią H (łącznikiem znajdującym się na dziedzińcu WBiA).

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres robót budowlanych do zaprojektowania:

Zamknięcie dylatacji pomiędzy segmentem A (częścią budynku od al. Piastów) a segmentem H (łącznikiem znajdującym się na dziedzińcu WBiA) w sposób spełniający warunki audytu energetycznego z 2020 r.

W ramach zadania należy dokonać pełnego rozpoznania konstrukcyjno – instalacyjnego   w obrębie dylatacji, przewidzieć wykonanie niezbędnych prac instalacji wyprowadzonych w przestrzeń dylatacji w celu zapewnienia ich drożności i wyprowadzenia ponad stropodach segmentu / części H budynku oraz wykonanie prac zmierzających do trwałego zamknięcia dylatacji, po wcześniejszym wypełnieniu jej przestrzeni materiałami rozprężnymi lub zasypowymi.

- Termin wykonania zamówienia.

  - Projekt wykonawczy – w terminie do 45 dni od podpisania umowy.

  - Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w terminie do 21 dni od akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego.

  - Nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu, zostaną zakończone wcześniej. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje maksymalnie do 1 wizyty Projektanta na budowie przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu.

- Sposób przygotowania i przekazania dokumentacji

Przed złożeniem niżej wymienionych ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej i kosztorysowej Projektant przekaże Zamawiającemu 1 kpl. dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiający ma 21 dni na wniesienie ewentualnych uwag do złożonej dokumentacji.

Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Projektant przedłoży:

  - projekt wykonawczy – 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF 
i DWG na pen-drivach;

  - kosztorys inwestorski, przedmiar robót  – 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na pen-drivach;

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2 kpl. w formie papierowej 
i elektronicznej w formatach PDF i DOC na  pen-drivach.

- Wynagrodzenie Projektanta.

Wynagrodzenie Projektanta za wykonaną usługę ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktur częściowych:

  - 90% wartości przedmiotu zamówienia za opracowanie dokumentacji projektowej (bez nadzoru autorskiego) i przekazaniu kompletu Zamawiającemu.

  - 10% wartości dokumentacji projektowej (bez nadzoru autorskiego) po udzieleniu odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów robót budowlanych w postępowaniu konkurencyjnym lub – lecz w terminie nie dłuższym niż po 4 latach od odbioru dokumentacji projektowej bez uwag.

  - wynagrodzenie za nadzór autorski, będzie płatne jednorazowo po zakończeniu realizacji robót na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania z Wykonawcą. Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej bez uwag, chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej. Przewiduje się 1  wizytę Projektanta na budowie.

Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowi odbiór dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z rachunku bankowego 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Podpisanie umowy

- Z Projektantem wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, spełniającą zapisy zapytania ofertowego, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową 
na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania ich odbioru końcowego bez uwag.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony 
od terminu umownego zakończenia prac.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Za nie udzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział 
w postępowaniu na roboty zaprojektowane utworem, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości: 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Projektanta  – 
w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Kierownik Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel-Palenica:  e-mail: amarel@zut.edu.pl

Specjalista ds budowlanych	- Beata Bernardelli:           	  e-mail: bbernardelli@zut.edu.pl

- Termin składania ofert

Formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ  należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bbernardelli@zut.edu.pl w terminie do dnia  27.03.2020 r. do godziny 1200.

- Informacje dodatkowe

  - Budynek Wydziału Budownictwa i Architektury przy al. Piastów 50a wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

  - Zamawiający przewiduje spotkania w siedzibie Zamawiającego monitorujące postęp prac i uszczegółowiające przyjęte przez Projektanta rozwiązania. Projektant winien poinformować 
z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie i agendzie spotkania w celu stawienia się na spotkaniu właściwych dla omawianego zakresu Użytkowników.

  - Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców na realizację robót na podstawie opracowanego projektu w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym oraz w trakcie realizacji robót.

  - W dokumentacji projektowej należy przewidzieć materiały I klasy jakości, które posiadają atesty i znak C lub CE.

  - Wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu Projektantowi po podpisaniu umowy.

  - Zamawiający posiada inwentaryzację archiwalną obiektu, opinię geotechniczną z 2014 r. oraz audyt energetyczny z 2020 r. Niniejsza dokumentacja zostanie udostępniona wybranemu projektantowi w formacie PDF.

  - Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

Ust 3.	Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Postanowienia końcowe

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUTw  Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie 
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna z następujących okoliczności;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu,  przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, 
z  winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie;

- Nie dalej niż wciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, 
w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonania.