Znak sprawy: *ZUT/ATT/231-89/2022*

Szczecin, dnia 02.03.2021 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferenta dotyczące zapytania ofertowego nr **5/2022 n**a *Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy schodów do budynku oraz zagospodarowanie terenu przed Wydziałem Budownictwa   
i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie*,o następującej treści:

Pytania dotyczące wzoru umowy – załącznik nr 4 do IWZ

**Pytanie nr 1:**

Proponujemy dodanie podpunktu  6) w paragrafie 2 punkt 1:

*"Zamawiający ma 21 dni na wniesienie uwag do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, wymienionej w punktach 1,2,4,5."*

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pkt. 6) w § 2 ust. 1 Umowy.

**Pytanie nr 2:**

Proponujemy zmianę w punkcie 2 paragraf 2:

"*Przy wykonywaniu umowy strony są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy."*

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia ust. 2 w § 2Umowy.

**Pytanie nr 3:**

Proponujemy w paragrafie 6 punkt 2 dodanie słów: ".*..określonymi w OPZ*" oraz usunięcie słów: *"...na co Projektant wyraża zgodę"*

Brzmienie punktu 2 po zmianie:

*"Jeżeli przedmiot umowy ma wady, przez które należy rozumieć także niezgodność dokumentacji   
z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad (poprawek w dokumentacji),   
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust 1.*

*W przypadku nie usunięcia wad (poprawek w dokumentacji) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części lub powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Projektanta."*

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ust. 2 w § 6 Umowy.

**Pytanie nr 4:**

Proponujemy dodanie w punkcie 1 paragraf 9 słów: "oraz zapłatą przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy"

Brzmienie punktu 1 po zmianie:

*"Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zapłatą przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Projektant przenosi na  Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) – zwanej dalej „UoPAiPP” – a nadto*:    itd.."

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ust. 1 w § 9 Umowy.

**W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami, Zamawiający zamieszcza wzór umowy -modyfikację z dnia 02.03.2022 r. – załącznik nr 4 do IWZ nr 5/2022 jako obowiązujący.**

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**