Znak Sprawy ATT /231-648/8/14          			          Szczecin, dnia 20.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2014

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Remont zagospodarowania terenu związany z usunięciem awarii                                      przy budynkach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4 w Szczecinie - remont chodnika, montaż donic i ławek - II etap.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont zagospodarowania terenu związany z usunięciem awarii przy budynkach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4 w Szczecinie                          – remont chodnika, montaż donic i ławek – II etap.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: 50 dni od podpisania umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych, uwzględniających ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowych kosztorysach ofertowych zawierających obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji.

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego 		            mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Kierownik Obiektu				mgr inż. Lilianna Pokorska

e-mail: lpokorska@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont zagospodarowania terenu związany z usunięciem awarii przy budynkach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4 w Szczecinie                            – remont chodnika, montaż donic i ławek – II etap

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowy kosztorys ofertowy, w których obowiązkowo należy podać ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), wysokości narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z). Do szczegółowych kosztorysów ofertowych należy dołączyć pełne zestawienia materiałów z podaniem ilości, cen jednostkowych 
i wartości poszczególnych materiałów.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 28.05.2014 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2014 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 930.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.