Znak Sprawy ATT /231-959.03/23/14         			          Szczecin, dnia  03.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28.03/2014

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

POWTÓRZONE

Remont Domu Studenckiego Nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy nr 55, klatka 31/32

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót branża budowlana

Załącznik nr 3		Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 4		Przedmiar robót branża elektryczna

Załącznik nr 5		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 6		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont Domu Studenckiego Nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy nr 55, klatka 31/32.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w Przedmiarach  (załącznik nr 2, 3 i 4 do IWZ).

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 09.12.2014 r.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonych przez Inspektorów Nadzoru kosztorysów powykonawczych, uwzględniających ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w szczegółowych kosztorysach ofertowych zawierających obowiązkowo zestawienie materiałów Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie 
Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

- W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości 10%  wartości oferty Wykonawcy brutto.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownika Działu Technicznego 		mgr inż. Anna Marel

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Kierownik Obiektu				lic. Dorota Malucha

e-mail: dmalucha@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Remont Domu Studenckiego Nr 1 przy al. Bohaterów Warszawy nr 55, klatka 31/32

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

- szczegółowe kosztorysy ofertowe, w których obowiązkowo należy podać ceny robocizny (R), wbudowanego materiału (M), użytego sprzętu (S), wysokości narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z). Do szczegółowego kosztorysu ofertowego należy dołączyć pełne zestawienia materiałów z podaniem ilości, cen jednostkowych 
i wartości poszczególnych materiałów.

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, 
w terminie do dnia 09.10.2014 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2014 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1230.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.