Załącznik nr 5 do IWZ

WZÓR UMOWY NR ………………….

zawarta w trybie art. 4 pkt 8 PZP

w dniu …………………r. w Szczecinie, pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, NIP 852-254-50-56,
Regon 320588161,

reprezentowanym  przez:

1.  Kanclerza                                              -   mgr inż. Jarosława  POTACZKA

2.  Kwestora                                               -   mgr        Edwarda  ZAWADZKIEGO

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

Panem/Panią …………………………… zamieszkałym w …………….przy ul. …………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………………….., Regon …………………..,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Wykonanie instalacji systemów nawadniania wraz z fertygacją w celu prowadzenia doświadczeń polowych w RSD
w Lipniku polegające na:

montażu instalacji podziemnej z rury PE o średnicy 50mm na odcinku o długości 300mb zamontowane na głębokości do 1,2m z miejscowym wyprowadzeniem rur pionowych (18szt) zakończonych zaworami odcinającymi i końcówkami do podłączenia instalacji nawadniających powierzchniowych. Instalacja nawadniająca będzie zasilać w wodę:

- część sadowniczą o powierzchni 0,5ha,

- część z krzewami o powierzchni 0,5ha,

- część z mikropoletkami o powierzchni 0,10ha,

- basen i kontener.

zwany dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego są zawarte
w załącznikach: nr 1 (Kosztorys ofertowy), nr 2 (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wytyczne Zamawiającego), nr 3 (IWZ 42/15 Nr ATT/231-1633/15 – zwanej dalej IWZ) do niniejszej umowy.

UWAGA - Materiały (wyłączając materiały pomocnicze) potrzebne do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.

- Wykonawca stwierdza, że przedstawiony w załącznikach nr 1, 2, 3 zakres robót pozwala na prawidłową realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w ust. 2 osobiście, bez podzlecania jego części innym Wykonawcom.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się nie tylko wykonanie prac budowlanych, ale również przedłożenie dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, z wyłączeniem niedziel oraz świąt i innych dni wolnych od pracy, od podpisania umowy przez strony.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ustala się w terminie: do 45 dni od wprowadzenia na plac budowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie będzie możliwe należyte
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie robót. Okoliczność ta – jako podstawa zmiany terminu będzie możliwa pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę informacji uzyskanej w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej i jej potwierdzenia przez nadzór inwestorski.

§ 3

- Materiały (wyłączając materiały pomocnicze) potrzebne do wykonania zadania dostarcza Zamawiający.

- Sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

§ 4

- W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie na swój koszt utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące się 
w pomieszczeniach i na terenie, gdzie prowadzone są roboty i odpowiada w całości za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zaplecze na placu budowy.

- Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji zamówienia energię elektryczną i wodę 
w sposób ustalony w protokole przekazania placu budowy.

§ 5

- Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową są:

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych	- Andrzej Dobrowolski

b)	przedstawiciel użytkownika		- dr inż. Waldemar Piramowicz

- Przedstawicielem Wykonawcy do robót objętych umową jest Kierownik Robót ………………………. upr. bud. nr …………………………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy. Strona, która dokonała zmiany powinna jednak poinformować o tym drugą stronę na piśmie.
W przypadku niedokonania powyższego obowiązku, wszelkie kierowane oświadczenia do osób dotychczas wskazanych, pozostają w mocy.

§ 6

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie informację o zakończeniu robót. Do pisemnego zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załączy ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w skoroszyty dokumenty wymagane prawem budowlanym (dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, prób szczelności, pomiary geodezyjne itp.)

- Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zakończenia robót z uwzględnieniem warunków określonych
w § 6 ust. 1.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie przedmiotu umowy
w całości jest możliwe, może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy w całości, sporządzając w tym zakresie protokół odbioru wstępnego i wyznaczając termin ich usunięcia, zachowując prawo do naliczenia kar umownych wg § 11 ust. 1;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu umowy w całości:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Postanowienie to odpowiednio stosuje się
|w przypadku nie wykonania przedmiotu  umowy w całości.

    - jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, może od umowy odstąpić bądź nie odstępując od umowy
i zachowując prawo do kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania.

Postanowienie to odpowiednio stosuje się w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w całości.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół i podpisany w dniu zakończenia odbioru. W przypadku dokonania odbioru wstępnego, Wykonawca po usunięciu usterek i braków, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru
i w takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. od 1 do 3.

§ 7

- Niniejszym strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie brutto: ……………… zł; tj. wraz z obowiązującym podatkiem VAT. (słownie: ……..................

…………………….. 00/100 złotych )

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy ustala się jako kosztorysowe, na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego ceny robocizny (R), użytego sprzętu (S), materiałów pomocniczych, wysokość narzutów kosztów pośrednich (Kp) oraz zysku (Z) ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, jednakże nie więcej niż do kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorysy powykonawcze w formie papierowej oraz elektronicznej w programie ath.

#### Strony ustalają, że Wykonawca wykona z należytą starannością, a Zamawiający odbierze wykonany przedmiot umowy jednorazowo, po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu robót.

- Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie jednej faktury końcowej, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, sprawdzeniu i zaakceptowaniu kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia  w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Podstawę do zapłaty faktury końcowej stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: …………………..,

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 852-254-50-56.

- Zapłata należności za całość prac wymienionych w § 1 ust. 1  nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na roboty ogólnobudowlane
i montażowe na okres 36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego. Prawa wynikające z rękojmi lub gwarancji Zamawiający może realizować również po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania rękojmi i gwarancji.

- W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie ich trwania, przy czym Wykonawca wykona swoje obowiązki przy wykorzystaniu odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu i materiałów, dopuszczonych do obrotu
i posiadających stosowne certyfikaty.

- Zgłoszenia reklamacyjne dokonywane będą za pomocą poczty elektronicznej na adres ………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę w terminie do 7 dni licząc od chwili zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o czas wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy w terminie przewidzianym w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując w tym celu w pierwszej kolejności złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

§ 9

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. obowiązujących u Zamawiającego.

  - Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, przekaże do Działu Technicznego Zamawiającego wykaz wszystkich pracowników wykonujących przedmiot zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim pracownikom wykonującym przedmiot zamówienia i dostarczenie do Działu Technicznego Zamawiającego pisemnego potwierdzenia przez pracowników uzyskania tej informacji przed rozpoczęciem prac. Jako koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu (zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) strony  wyznaczają …………………………………....

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Zasad postępowania
w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy posiadać ważną polisę 
od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie mniejszą od wartości niniejszego zamówienia.

§ 10

Strony postanawiają, iż:

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 31.05.2016r., jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy, przy czym prawo to przysługuje po upływie 21 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót,

b)	Zamawiający ogłosił likwidację.

- Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do 31.05.2016r. w następujących przypadkach:

- Wobec Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie naprawcze lub otworzona zostanie jego likwidacja,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową.

§ 11

Strony zastrzegają możliwość stosowania następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego
w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto za każdy dzień zwłoki, po upływie tego terminu,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/ gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu wskazanego do usunięcia wad przy odbiorze lub określony w § 8 ust. 4 dla usunięcia wad w okresie gwarancji, dla każdego z zawinień z osobna,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z jego winy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 7 ust. 1 brutto, za  wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 PZP.

- Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Kary umowne są od siebie niezależne i staja się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

- Dla celów naliczenia kar umownych przyjmuje się wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. kwota:– …………… zł.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron umowy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego uzależnione jest od przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji wierzytelności, która zawierać będzie zapis o zgodzie Cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji kwoty o kwotę wypłaconą podwykonawcom w ramach odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 143c ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w art. 647 (1) kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Szczecinie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 15

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							              WYKONAWCA:

Załączniki:

- Kosztorys Ofertowy,

- STWiOR – Wymagania Zamawiającego,

- IWZ nr ATT/231-1633/22/15,

- Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.