Znak Sprawy ZUT/ATT/231-731.01/18        		 	                Szczecin, dnia 21.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 77/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

POWTÓRZONE

Przełączenie kanalizacji technologicznej z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 w Szczecinie do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora jako „Zaprojektuj i wybuduj”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego

Załącznik nr 2 a	Mapa do celów projektowych

Załącznik nr 2 b 	Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych + karta  informacyjna

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

Załącznik nr 4	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 5		Klauzula informacyjna administratora danych

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego Projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego (Załącznik nr 2 i 2a), dotyczącego Przełączenia kanalizacji technologicznej z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 w Szczecinie do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora i jego fizyczną realizację w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych (wtórnika),

- wykonanie aktualizacji projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego na przełączenie kanalizacji technologicznej z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 w Szczecinie, do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora, wraz 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii 
(w tym akceptacji użytkownika),

- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do organu administracji budowlanej w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie lub, 
w przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, należy złożyć wniosek 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty objęte zakresem opracowania,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wykonanie robót sanitarnych wynikających z zatwierdzonej przez Zamawiającego aktualizacji projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego na przełączenie kanalizacji technologicznej z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 
w Szczecinie, do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze złożeniem jej do MODGiK 
w Szczecinie,

- nadzór autorski przy realizacji robót.

IV.	Termin wykonania zamówienia

- Wykonanie aktualizacji wtórnika, aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę 
– w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie robót sanitarnych związanych z Przełączeniem kanalizacji technologicznej 
z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 w Szczecinie do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora, wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta 
w Szczecinie o rozpoczęciu robót, oraz złożeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do MODGiK w Szczecinie, w terminie do 30 dni od uprawomocnienia się zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę.

- Nadzór autorski – w trakcie realizacji robót.

V.	 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego:

- celem przedłożenia do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego – 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formatach: PDF i DWG na pen-drive,

- ostateczna wersja projektu (po pisemnej akceptacji Zamawiającego) – łącznie 
3 komplety w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG na pen-drive – 2 szt.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i  programie Word.

VI.	Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na postawie jednej faktury 
końcowej za dokumentację projektową i roboty budowlane po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag oraz dostarczeniu powykonawczej mapy geodezyjnej wraz ze złożeniem jej do MODGiK 
w Szczecinie.

VII.        Warunki płatności :

Należność za wykonane zamówienie płatne będzie w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VIII. 	Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje spotkania z zespołem projektowym, wykonawcą robót, użytkownikiem i inspektorami nadzoru w trakcie prac projektowych i budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i przekazywać je wszystkim uczestnikom.

- Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacji geodezyjnej, itp. ponosi wykonawca.

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

XI.        Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

XII.	Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz 		Z-ca  Kierownika Działu Technicznego	
e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Beata Bernardelli  – Specjalista				e-mail: bbernardelli@o2.pl

XIII. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: Przełączenie kanalizacji technologicznej 
z budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy al. Piastów 42 
w Szczecinie do kanalizacji sanitarnej z pominięciem neutralizatora jako „Zaprojektuj 
i wybuduj”.

zawierającą:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ)

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 30.08.2018 r. 
do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 415 o godzinie 1030.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.