Znak Sprawy ATT/231-1055/13/16        			           Szczecin, dnia 01.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2016

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie i instalacja dźwigu towarowego w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 140 realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj”.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie

Załącznik nr 2		Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3		Wzór Umowy

Załącznik nr 4	Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i instalacja dźwigu towarowego w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 140 realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowy opis zakresu prac stanowi załącznik nr 2 do IWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego montażu dźwigu towarowego w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 140 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę:

  - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego instalacji dźwigu wraz z wszelkimi, niezbędnymi uzgodnieniami, odstępstwami, ekspertyzami i innymi opiniami (w tym akceptacji użytkownika)

  - Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

- Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych dotyczących montażu dźwigu towarowego
w budynku Biblioteki Głównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że przewiduje wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 30.08.2016 r.
o godz. 12.00. Spotkanie rozpocznie się przez wejściem do budynku Biblioteki Głównej przy
ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie

IV.	Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem dźwigu towarowego
w budynku Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 w Szczecinie wraz z jego odbiorem przez UDT – w terminie do 60 dni od uprawomocnienia się zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

V.	 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- projekt budowlany wielobranżowy - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: PDF
i DWG,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów wraz z WKI w programie excel.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i programie Word.

VI.	Opis sposobu obliczenia ceny

Cena z podatkiem od towarów i usług za dokumentację projektową i kosztorysową, nadzór autorski
i wykonanie robót.

VII.	Wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na postawie jednej faktury końcowej za dokumentację i roboty po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, spisaniu protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag oraz po pozytywnym odbiorze dźwigu towarowego przez uprawnionego przedstawiciela UDT.

- Warunki płatności :

Należności za wykonaną usługę płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

IX. 	Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje monitorujące spotkania z zespołem projektowym, wykonawcą robót, użytkownikiem i inspektorami nadzoru w celu uściślenia i zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych.

UWAGA:

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia  i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny ”

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 48-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy przez uprawnionego przedstawiciela UDT.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- mgr inż. Anna Marel - Kierownik Działu Technicznego ZUT w Szczecinie,
e-mail: amarel@zut.edu.pl

- mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - Specjalista w Dziale Technicznym ZUT
w Szczecinie, e-mail: kspietrusewicz@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Wykonanie i instalacja dźwigu towarowego w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie,
ul. Ku Słońcu 140 realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj”.

zawierającą:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do IWZ)

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 416, w terminie do dnia 07.09.2016 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2016 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 416 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, 
jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.