Załącznik nr 2 do IWZ

(Wzór Umowy)

UMOWA NR ………

zawarta w trybie art. 4 pkt 8

w dniu ……………….. r. w Szczecinie, pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, NIP 852-254-50-56,
REGON  320588161,

reprezentowanym przez:

1.Kanclerza                                                        - mgr  inż. Jarosława POTACZKA

2.Kwestora                                                         - mgr  Edwarda  ZAWADZKIEGO

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy „PROJEKTANTEM”

( 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Projektanta na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Wentylacja mechaniczna w Katedrze Projektowania Krajobrazu oraz w salach 58 i 151 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie” zwanej dalej „dokumentacją” lub „przedmiotem umowy”

      - Zakres prac projektowych:

  - Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń oraz istniejącej instalacji wentylacji w niezbędnym zakresie,

  - Wykonanie po 2 koncepcje rozwiązań projektowych do sal 58 i 151 zakładając doprowadzenie ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacji z istniejącej kotłowni gazowej, a do Katedry Projektowania Krajobrazu przyjmując nagrzewnice elektryczne,

  - W koncepcji należy dokonać analizę ekonomiczną porównania nakładów do poniesienia w stosunku do założonych wariantów, a późniejszymi nakładami eksploatacyjnymi,

  - Wykonanie opinii i ekspertyzy kominiarskiej istniejących przewodów kominowych (w tym czerpni i wyrzutni) i wentylacyjnych w pomieszczeniach pod kątem możliwości ich wykorzystania,

  - Wykonanie zasilania ciepła technologicznego z kotłowni gazowej z ewentualnym dostosowaniem instalacji,

  - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej 
w pomieszczeniach objętych projektem,

  - Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych (zasilanie, sterowanie, automatyka) w zakresie nowoprojektowanej wentylacji mechanicznej wraz ze sporządzeniem bilansu mocy elektrycznej dla zaprojektowanych urządzeń. W przypadku konieczności zwiększenia mocy, sporządzenie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie wszelkich uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego,

  - Uzyskanie niezbędnych decyzji, odstępstw, postanowień, zezwoleń, uzgodnień rzeczoznawców, opinii, wykonanie ekspertyz (konstrukcyjnej, ppoż.) oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów warunkujących otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę,

  - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

  - Sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389,

  - Przygotowanie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miejskim w celu wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - Udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty objęte projektem,

  - Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

2.1 Projekty budowlane i wykonawcze po 5 kompletów w formie papierowej i 2 egz. w formie
 elektronicznej w programie CAD i formacie PDF (niezależnie od ilości złożonej
w Urzędzie Miejskim), koncepcję wraz z analizą 3 komplety w formie papierowej i 2 egz. 
w  formie elektronicznej.

  - Oddzielnie dla każdej z branż kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zbiorcze zestawienia kosztorysów: 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, programie ATH (kosztorysy, przedmiary robót) i Excel (zestawienie kosztorysów).

  - Oddzielnie dla każdego rodzaju robót specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż w 2 kompletach wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF 
i programie Word.

- Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Do protokołu zostanie załączone oświadczenie Projektanta, iż dokumentacja jest zgodna z zamówieniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz że jest uzgodniona
w poszczególnych branżach i w pełni wystarcza do całkowitej realizacji określonego dokumentacją zadania.

- Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa 
w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

- Do obowiązków Projektanta należą w szczególności obowiązki wymienione w art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny ”

Na ewentualne umieszczenie w dokumentacji projektowej i kosztorysowej znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Projektant musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

( 2

- Projektant zobowiązuje się wykonać i wydać Zamawiającemu dokumentację objętą zakresem niniejszej Umowy:

  - dokumentacja projektowa i kosztorysowa:

- koncepcja wykonania rozwiązań projektowych z analizą kosztów do zatwierdzenia przez Zamawiającego – w terminie do 45 dni od podpisania umowy,

- projekt wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, odstępstw i opinii, sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - w terminie do 2 miesięcy od pisemnego zatwierdzenia koncepcji o której mowa w ust. 1,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim,

  - odpowiedzi na zapytania:

przewiduje się, iż Projektant w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytania od potencjalnego Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym, udzieli Zamawiającemu odpowiedzi na piśmie.

  - nadzór autorski:

- przewiduje się maksymalnie 6 pobytów na budowie przez okres realizacji robót,

- cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres 4 lat chyba, że roboty budowlane związane z realizacją projektu zostaną zakończone wcześniej.

- Przy wykonywaniu umowy Projektant zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności stosowania się do jego wskazówek.

- Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do współdziałania przy wykonywaniu umowy oraz nadzorowania prac Projektanta są:

- Przedstawiciel Użytkownika 		- Justyna Kowalczykiewicz - Kierownik Obiektu

- Przedstawiciel Działu Technicznego	- mgr inż. Anna Marel - Kierownik Działu

- Osobami upoważnionymi ze strony Projektanta do współdziałania w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

- W przypadku wykonywania przez Projektanta prac niezgodnie z umową lub wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający wezwie pisemnie Projektanta do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

- Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości od umowy lub powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Projektanta.

( 3

- Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentacji, dokumentów, postanowień Umowy itp. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym 
i związanym z realizacją projektów.

2.	Projektant zobowiązany jest przybyć na budowę po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego 
z 2 dniowym wyprzedzeniem. Każdorazowy pobyt Projektanta musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

( 4

Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi posłuży się przy wykonywaniu przedmiotu umowy

( 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie praw autorskich stosownie do treści § 8 umowy, Projektant otrzyma wynagrodzenie na łączną wartość ……………… zł brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słownie: …………….……………. złotych brutto wraz 
obowiązującym podatkiem VAT ) w tym:

  - za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz ze złożeniem wniosku
w urzędzie w celu wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o których mowa
w ( 1 ust 1 pkt od 1.1 do 1.11 ……..………zł brutto,

  - po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym mowa w ( 1 ust 1 pkt 1.12 .………zł brutto

  - za nadzór autorski, o którym mowa ( 1 ust 1 pkt 1.14 (słownie:	….………. zł brutto/pobyt),
wynagrodzenie będzie wypłacane na koniec każdego miesiąca. Każda wizyta winna być  potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

- Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej ustala się jako ryczałtowe, po wykonaniu dokumentacji i odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag będzie płatne na podstawie faktur w następujący sposób:

  - Faktura częściowa w wysokości 80 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w ust. 1 pkt. 1.1 za przekazanie Zamawiającemu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, o której mowa w ( 1 ust 1 pkt od 1.1 do 1.11, płatne po złożeniu wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - Faktura końcowa w wysokości 20 % wartości brutto wskazanej w ust. 1 pkt. 1.2 po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym mowa w ( 1 ust 1 pkt 1.12,

  - Za nadzór autorski: faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca po potwierdzonym w Dzienniku Budowy pobycie Projektanta na budowie na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Projektanta w fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 6

1.	Projektant udziela rękojmi i gwarancji na wykonanie dokumentacji na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego.

2.	Jeżeli przedmiot umowy ma wady, przez które należy rozumieć także niezgodność dokumentacji 
z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad (poprawek w dokumentacji) z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. W przypadku nie usunięcia wad (poprawek w dokumentacji) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający będzie uprawniony z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części, lub powierzenia usunięcia wad innemu  podmiotowi na koszt i ryzyko Projektanta, na co Projektant wyraża zgodę.

3.	Projektant nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4.	Czas wykonania ewentualnych zmian lub poprawek od chwili zgłoszenia wynosi nie więcej niż 
7 dni, chyba  że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inny termin.

( 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminów umownych zakończenia prac, o których jest mowa w ( 2 ust. 1 pkt 1.1.

- W razie uchybienia terminu wskazanego w § 6 ust. 4 Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za nie przybycie Projektanta na budowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
z 2 dniowym wyprzedzeniem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za nieudzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty objęte projektem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwoty…………….. zł brutto

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kar oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania zobowiązania.

### Kary umowne podlegają kumulacji i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia,

- Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczanych do dnia odstąpienia.

# § 8

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej i kosztorysowej Projektant przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” – a nadto:

a.	Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą Dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu przedmiotu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego), bez względu na to, czy udzielenie zamówienia wymagać będzie stosowania ustawy PZP, a także bez względu na tryb udzielenia zamówienia i bez względu na podmiot wykonujący zamówienie;

b.	Prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z Dzieła w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, bez względu na to jaka osoba będzie wykonywała usługi, nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 1 lit. c;

c.	Prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dzieła, w tym prawo ingerowania i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w Dziele (w tym również ingerowania i zmian dokonywanych w ramach usług nadzoru autorskiego, bez względu na to, kto będzie wykonywał usługi nadzoru autorskiego, jak też bez względu na to, czy osobom wykonującym usługi nadzoru autorskiego przysługiwać będą autorskie prawa osobiste do Dzieła), w przypadkach, w których Zamawiający uzna to za stosowne;

- Prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania 
i zwielokrotniania Dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową;

- Prawo do wprowadzania treści Dzieła do pamięci komputera oraz do innych baz danych, w tym Internetu;

- Prawo do dokonywania graficznej obróbki Dzieła (w tym komputerowej);

- Prawo do wprowadzania Dzieła do treści umów na zamówienia publiczne, w tym roboty budowlane objęte Dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie Dzieła;

- Prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania z treścią Dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą PZP oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej;

- Prawo do tłumaczenia treści Dzieła w całości lub w części na języki obce;

- Prawa ujęte w ppkt. a) ÷ i) dotyczą zarówno oryginału Dzieła jak i jego kopii.

### Korzystanie z praw przeniesionych stosownie do postanowień ust. 1 lit. a) ÷ i) jest możliwe zarówno na obszarze Polski jak i poza jej granicami, oraz nie jest ograniczone w czasie i nie będzie podlegało wypowiedzeniu przez twórców Dzieła.

### Projektant oświadcza, iż wykonywanie autorskich praw osobistych twórców Dzieła nastąpi 
w sposób, który nie ograniczy Zamawiającego w korzystaniu z Dzieła w zakresie i w granicach określonych Umową, w tym w szczególności korzystania z Dzieła na polach  eksploatacji wymienionych w ust. 1 lit. a) ÷ j).

§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Projektanta z dnia ……………… r. oraz Istotne Warunki Zamówienia nr ATT/231-644/7/16 z dnia 10.05.2016 r.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie, za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa ta, jak również wszelkie sprawy nią nieuregulowane, podlegają prawu  polskiemu.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, 
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i PZP.

§ 13

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     PROJEKTANT