Znak Sprawy ZUT/ATT/231-652/3/17	 Szczecin, dnia 01.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2017

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach

Wydziału Ekonomicznego przy ul. Janickiego 31, ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2		Przedmiar robót

Załącznik nr 3		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 4		Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 08.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Wydziału Ekonomicznego przy ul. Janickiego 31, ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2 do IWZ)

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót: do 21 dni od podpisania zlecenia.

- Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako ryczałtowe.

- Warunki płatności

Należność za wykonaną robotę budowlaną płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Okres gwarancji

Na wykonane roboty 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę 
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- specjalista ds. kosztorysowania 		           mgr inż. Wojciech Borkowski

e-mail: wojciech.borkowski@zut.edu.pl

- inspektor nadzoru ds. elektrycznych		mgr inż. Janusz Budzyła

e-mail: Janusz.Budzyla@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.;

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Wydziału Ekonomicznego przy ul. Janickiego 31, ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie.
zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 421, 
w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 1130.

- Zastrzeżenia Zamawiającego (art. 701 par. 3 KC)

- Złożenie oferty cenowej w wyniku niniejszego zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy z Zamawiającym.