Szczecin, dnia 16.08.2017 r.

Znak sprawy: R1.9.6-01/17

ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy dla zadania:

„Budowa dwóch szybów z montażem dźwigów

w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”

przy al. Piastów 19 w Szczecinie - ZADANIE 1.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2	Program funkcjonalno-użytkowy.

Załącznik nr 3	Wzór umowy.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa dwóch szybów z montażem dźwigów w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” przy al. Piastów 19 w Szczecinie - ZADANIE 1

      - Zakres prac projektowych:

Zakres prac obejmuje:

Zakres prac obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie robót związanych z budową dwóch szybów z montażem dźwigów w budynku WIMiM, w tym:

- Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich niezbędnych do realizacji zadania branżach,

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 oraz wartość kosztorysową inwestycji (WKI),

- Uzyskanie koniecznych uzgodnień, decyzji, postanowień, ekspertyz, odstępstw i opinii,

- Przygotowanie wniosku i złożenie go w urzędzie w celu wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Udzielenie odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty objęte projektem,

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Termin wykonania zamówienia

- projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, odstępstw ekspertyz, postanowień i opinii, oraz złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 80 dni od podpisania umowy;

- projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim,

- nadzór autorski: sprawowany będzie w okresie realizacji robót nie dłużej jak cztery lata po oddaniu dokumentacji. Przewiduje się do 6 pobytów projektanta na budowie.

- Forma przekazania zamówienia

- Projekty budowlane i wykonawcze po 5 kompletów w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w programie CAD i formacie PDF (niezależnie od ilości złożonej
w Urzędzie Miejskim).

- Oddzielnie dla każdej z branż kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zbiorcze zestawienia kosztorysów i kosztów zadania: 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, programie ATH (kosztorysy, przedmiary robót) i Excel (zestawienie kosztorysów).

- Oddzielnie dla każdego rodzaju robót specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż w 2 kompletach wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF 
i programie Word.

- Wynagrodzenie wykonawcy

Płatność:

- po wykonaniu i odbiorze bez uwag całości dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz STWiOR i złożeniu jej w Dziale Technicznym oraz po złożeniu wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - 100% wartości prac projektowych

- za nadzór autorski – Przewiduje się maksymalnie 6 pobytów projektanta na budowie.

Cena nadzoru autorskiego jest wliczona w cenę oferty.

Realizacja nadzoru autorskiego w terminie do 48 miesięcy od odbioru dokumentacji projektowej bez uwag lub, w przypadku  zakończenia  realizacji robót we wcześniejszym terminie – do terminu odbioru końcowego robót od Wykonawcy.

- Warunki płatności:

Należności za wykonaną usługę płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych spotkań z Projektantem w celu dokonania uzgodnień przyjętych rozwiązań.

UWAGA:

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia  i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

- Rękojmia i gwarancja

Projektant udzieli rękojmi i gwarancji na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego.

- Kryterium wyboru ofert.

Cena oferty (C) – waga kryterium 100%.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminów umownych ujętych w dz. IV (dla każdego terminu oddzielnie),

- Za nieprzybycie Projektanta na budowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
z 2 dniowym wyprzedzeniem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki,

- Za nieudzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty objęte projektem – Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego			mgr inż. Anna Marel - Palenica

e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Samodzielny referent 				mgr inż. arch. Katarzyna Kubik

e-mail: katarzyna.kubik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Dokumentacja projektowa do zadania: „Budowa dwóch szybów z montażem dźwigów

w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” – Zadanie 1

zawierającą:

- formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ.

Oferty należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 416, w terminie do dnia 24.08.2017 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 416 o godzinie 930.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.