Znak Sprawy ZUT/ATT/231-1442/17		                                         Szczecin, dnia 05.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2017

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Wykonanie dokumentacji technicznej melioracji terenu

Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy + oświadczenie,

Załącznik nr 2		Wzór Umowy,

Załącznik nr 3		Koncepcja zagospodarowania terenu AOJ w pdf.

Załącznik nr 4		Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) odkrytej ujeżdżalni dla koni w pdf.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705  Kodeksu Cywilnego.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej melioracji terenu

Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie.

- Zakres opracowania:

- budowa układu melioracyjnego terenu AOJ w Szczecinie,

- przebudowa istniejącego zbiornika (stawu),

- przebudowa wylotów do stawu oraz przebudowa wylotów do odbiornika/ów lub wykonanie nowych wylotów,

- wykonanie zagospodarowania zbiornika (stawu) w zakresie małej architektury i pomostu

- budowa płyty obornikowej wraz z instalacją odciekową do zbiornika szczelnego,

- projekt instalacji do odprowadzenia wód opadowych z podjazdów do garaży dwóch budynków przy ul. Junackiej 23 i 25 wraz z układem pompowym,

- odprowadzenie wód opadowych z dachu hali krytej,

- wykonanie odwodnienia terenu pod ujeżdżalnię otwartą na podstawie PFU - Załącznik nr 3 do IWZ.

- Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

  - PRACE PROJEKTOWE

- opracowanie koncepcji dla zakresu z ust. 1 lit. a) – h),

- wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego (wtórnika) dla terenu objętego zakresem opracowania,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej celem określenia warunków gruntowo – wodnych oraz możliwości posadowienia projektowanych urządzeń,

- wykonanie inwentaryzacji drzew w zakresie wymaganym dla opracowania,

- sporządzenie Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z ewentualną inwentaryzacją przyrody,

- sporządzenie operatu wodnoprawnego dla zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej m. in. w zakresie przebudowy urządzeń wodnych, budowy systemu melioracji terenu i szczególnego korzystania z wód,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii, decyzji, uzgodnień (w tym uzgodnienia Zamawiającego) i odstępstw niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu opracowanego w koncepcji,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389, z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót oraz sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów.

  - Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

- Decyzji o pozwoleniu na budowę

  - Przygotowywanie wyjaśnień do treści dokumentacji w przypadku zapytań oferentów zainteresowanych postępowaniem konkurencyjnym związanym z realizacją dokumentacji projektowej.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego – przewiduje się do 5 pobytów projektanta na budowie potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub w protokole z narad z Wykonawcą wybranym do realizacji zadania na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Termin wykonania zamówienia

- koncepcja rozwiązań projektowych dla całego założenia - w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

- wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – w terminie do 14 dni od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji;

- złożenie karty informacyjnej celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w terminie do 30 dni od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji;

- złożenie operatu wodnoprawnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – w terminie do 30 dni od daty uzyskania decyzji o których mowa w lit. b) i c) powyżej.

- Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu objętego koncepcją wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami i złożenie go do akceptacji przez Zamawiającego – w terminie do 60 dni od daty złożenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w lit. d) powyżej.

- Złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 14 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, o którym mowa w lit. e) powyżej.

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót i zestawienia kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w terminie do 30 dni od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, o którym mowa w lit. g) powyżej.

- pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej. Przewiduje się maksymalnie 5 pobytów Projektanta na budowie przez okres realizacji robót.

- Forma przekazania dokumentacji

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- koncepcja rozwiązań projektowych dla całego założenia  - 2 egz. w formie papierowej,

- karta informacyjna przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej- 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF,

- operat wodnoprawny  - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie PDF,

- projekt budowlany dla zakresu objętego koncepcją wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego – po 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od liczby egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie) oraz w wersji elektronicznej w programie CAD i w formacie *pdf na płycie CD  lub pendrive  – 2 szt.,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót z podziałem na poszczególne etapy realizacji robót oraz WKI i zestawienie kosztorysów - w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf, programie ATH i programie Excel (WKI, zestawienie kosztorysów) - 2 kpl.;

- Wynagrodzenie wykonawcy

- Płatności – w 4 częściach, po wykonaniu i odbiorze bez uwag:

- I część - za opracowanie koncepcji, opinii geotechnicznej, inwentaryzacji drzew, wtórnika i karty informacyjnej  - wg kwoty w złożonej ofercie, jednakże nie więcej niż 30 % wartości prac projektowych,

- II część - za opracowanie operatu wodnoprawnego - wg kwoty w złożonej ofercie, jednakże nie więcej niż 10 % wartości prac projektowych,

- III część - za projekt budowlany wraz z kosztorysami, przedmiarami robót i STWiOR i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę - wg kwoty w złożonej ofercie, jednakże nie więcej niż 40 % wartości prac projektowych.

- IV część – po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – 20% wartości prac projektowych.

- za pełnienie nadzoru autorskiego – na podstawie ilości pobytów na budowie po wezwaniu Zamawiającego - wg kwoty w złożonej ofercie.

- Warunki płatności:

Należności za wykonaną usługę płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Informacje dodatkowe

- W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

- W dniu 04.01.2018 r. o godz. 1300 odbędzie się zebranie wykonawców na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego przy ul. Junackiej 21-25 w Szczecinie, w czasie zebrania będzie możliwość zapoznania się z obiektem i zadania pytań.

- W Dziale Technicznym ZUT znajduje się do wglądu po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania:

- Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego na krytą ujeżdżalnię z 12.05.2017 r.,

- PFU dla odkrytej ujeżdżalni,

-PB dot. remontu wejścia z podjazdem, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi, lonżownika zadaszenia karuzeli, rampy ułatwiającej wsiadanie na konia z zachowaniem funkcji dla potrzeb kształcenia i rehabilitacji leczniczej studentów niepełnosprawnych.

- Rękojmia i gwarancja

Projektant udzieli rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 48 miesięcy licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminów umownych ujętych w dz. IV (dla każdego terminu oddzielnie),

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto Projektanta.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego			- Anna Marel - Palenica

e-mail: anna.marel@zut.edu.pl

- Samodzielny Referent				- Katarzyna Śmigielska

e.mail: kkubik@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania  ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

Projekt i melioracja terenu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie - opracowanie operatu wodnoprawnego.

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ

należy złożyć w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 421, w terminie do dnia 09.01.2018 r. 
do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 421 o godzinie 930.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy 
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.