Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-118/2018/JŁ				   Szczecin, dnia 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018

DLA ZAMÓWIENIA DO 30 000,00 EURO

Awaryjny remont tarasu i wejścia do bufetu  w budynku Rektoratu                               przy al. Piastów 17 w Szczecinie.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1		Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2a		Przedmiar robót – Remont tarasu budynku Rektoratu.

Załącznik nr 2b		Przedmiar robót – Remont wejścia do bufetu  w budynku Rektoratu

Załącznik nr 3 		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Załącznik nr 4		Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm 
			zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego 
			Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

REGON:  320588161, NIP:  852-254-50-56.

- Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie 
z punktem 4 „Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych” ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. 
w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i art. 701 - 705 KC .

- Przedmiot i warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Awaryjny remont  tarasu i wejścia do bufetu w budynku przy al. Piastów 17 w Szczecinie.

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarach robót (załączniki nr 2a oraz 2 b  do IWZ).

Zamawiający zaleca oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania 
się z przedmiotem zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.) będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 90 dni od podpisania umowy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót.

- Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty  ustala się jako kosztorysowe.

- Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag 
w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie                                             Nr  02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

- Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego  – waga kryterium 100%.

- Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

IX.	Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały - 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

- Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica, e-mail: amarel@zut.edu.pl

- Specjalista ds budowlanych -  	Justyna Łowicka, e-mail: jlowicka@zut.edu.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

„Awaryjny remont tarasu i wejścia do bufetu w budynku Rektoratu                                                       przy al. Piastów 17 w Szczecinie.”

zawierającą:

- formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
al. Piastów 48, pokój 411, w terminie do dnia 22.02.2018r. do godziny 1000,

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych 
w pokoju 411 o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.